Объект: Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3
(наименование и место расположения объекта)

Подрядная организация: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»








(наименование подрядной организации)
Субподрядная организация: ООО «ШЕЛЛРОКК»
(наименование подрядной организации)
АКТ № 22
промежуточной приемки

«03» декабря 2025г.
Комиссия в составе представителей:

Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.

Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Тихомиров А.О.





(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены работы: Укрупнение металлических конструкций КГ №3: «С»-элемент в/о А/9, отправочные марки 1Б8-6 (3757,4кг), 1Б1-6 (4528,7кг), 1К2-4 (1753,2кг). Общий вес 10 039,3кг.

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: 1632-2021-2.1.3-КМ лист 11 узел №1, лист 12 узел №3 ППР - Шифр: ППР-97/25






(№ чертежа или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены: металлические конструкции согласно документам о качестве 1Б8-6 - № 33 от 18.04.2025г.; 1Б1-6 - № 01 от 09.01.2025г.; 1К2-4 - № 48 от 29.04.2025г.
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта, другие документы о качестве)
4. Дата начала работ: 02.12.2025г.       
5. Дата окончания работ: 03.12.2025г.
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям приемки. На основании вышеизложенного: принять работы по укрупнению металлоконструкций, разрешить последующие работы по монтажу металлоконструкций.
Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

(подпись)
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.
(подпись)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.

                                                                                                                                                       (подпись)
Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Тихомиров А.О.





                                                                                                     (подпись)
