Объект: Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3
(наименование и место расположения объекта)

Подрядная организация: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»








(наименование подрядной организации)

Субподрядная организация: ООО «ШЕЛЛРОКК»
(наименование подрядной организации)

АКТ № 40
промежуточной приемки

«17» февраля 2026г.
Комиссия в составе представителей:

Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)

Представитель подрядной организации:

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.





(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены работы: Укрупнение металлических конструкций КГ №3: колонны с надколонниками в/о А/13, Б/13, отправочные марки 2К1-9 (1215,0кг), 2К1-10 (258,1кг), 2К1-11 (1219,4кг), 2К1-12 (319,3кг). Общий вес 3011,8кг.
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: 1632-2021-2.1.3-КМ. ППР - Шифр: ППР-97/25








(№ чертежа или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены: металлические конструкции согласно документам о качестве 2К1-9 - № 11.2-07 от 29.08.2025г.; 2К1-10 - № 11.2-12 от 09.09.2025г.; 2К1-11 - № 11.2-07 от 29.08.2025г.; 2К1-12 - № 11.2-12 от 09.09.2025г.
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта, другие документы о качестве)
4. Дата начала работ: 17.02.2026г.
5. Дата окончания работ: 17.02.2026г.
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям приемки. На основании вышеизложенного: принять работы по укрупнению металлоконструкций, разрешить последующие работы по монтажу металлоконструкций.
Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

(подпись)

Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.
(подпись)

Представитель подрядной организации:

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.


                                                                                                                                                       (подпись)

