Объект: Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3
(наименование и место расположения объекта)

Подрядная организация: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»








(наименование подрядной организации)
Субподрядная организация: ООО «ШЕЛЛРОКК»
(наименование подрядной организации)
АКТ № 86
промежуточной приемки

«14» апреля 2026г.
Комиссия в составе представителей:

Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.




(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены работы: Укрупнение металлических конструкций КГ №3: «С»- элемент в/о А/29, отправочные марки 3Б2-1 (4386,4кг), 3Б8-4 (3796,9кг), 3К2-2 (1764,7кг). 
Общий вес 9948,0кг.


2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: 1632-2021-2.1.3-КМ лист 11 узел №1, лист 12 узел №3. ППР - Шифр: ППР-97/25








(№ чертежа или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены: металлические конструкции согласно документам о качестве 3Б2-1 - № 49 от 29.04.2025г.; 3Б8-4 - № 44/оч/2026 от 12.03.2026г.; 3К2-2 - № 160 от 11.09.2025г.
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта, другие документы о качестве)
4. Дата начала работ: 14.04.2026г.              
5. Дата окончания работ: 14.04.2026г.           
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям приемки. На основании вышеизложенного: принять работы по укрупнению металлоконструкций, разрешить последующие работы по монтажу металлоконструкций.
Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

(подпись)
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.
(подпись)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.

                                                                                                                                                       (подпись)
