Объект: Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3
(наименование и место расположения объекта)

Подрядная организация: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»








(наименование подрядной организации)

Субподрядная организация: ООО «ШЕЛЛРОКК»
(наименование подрядной организации)

АКТ № 95
промежуточной приемки

«16» апреля 2026г.
Комиссия в составе представителей:

Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)

Представитель подрядной организации:

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.





(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены работы: Укрупнение металлических конструкций КГ №3: колонны с надколонниками в/о А/36, Б/36, отправочные марки 4К1-5 (2 х 1190,4кг), 4К1-6 (2 х 247,0кг).  Общий вес 2874,8кг.
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: 1632-2021-2.1.3-КМ. ППР - Шифр: ППР-97/25








(№ чертежа или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены: металлические конструкции согласно документам о качестве 4К1-5 - № 46/оч/2026 от 13.03.2026г.; 4К1-6 - № 47/оч/2026 от 16.03.2026г.
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта, другие документы о качестве)
4. Дата начала работ: 16.04.2026г.
5. Дата окончания работ: 16.04.2026г.
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям приемки. На основании вышеизложенного: принять работы по укрупнению металлоконструкций, разрешить последующие работы по монтажу металлоконструкций.
Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

(подпись)

Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.
(подпись)

Представитель подрядной организации:

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.


                                                                                                                                                       (подпись)

