ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. № 449-К от 11.08.2025г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

КОПИЯ

Главному инженеру

ООО "ЕТУ"

Егорову Л.В.

О согласовании выполнения работ по укрупнительной сборке

по Договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025

Уважаемый Евгений Валерьевич!

Ввиду отсутствия достаточного объёма конструкций для начала основного монтажа, ООО «КиКГЕОСТРОЙ» организовало выполнение работ по укрупнительной сборке элементов на площадке о чём было написано письмо № 422-К от 17.07.2025 г.

Данные работы не предусмотрены сметной документацией, а порядок их закрытия и оплаты не утверждён. Существует устное подтверждение (в т.ч. от Вас и представителя Егорова А.С.) о возможности признания и процентования объёмов, однако документального оформления договорённостей не зафиксировано.

Просим в кратчайшие сроки определить порядок оформления и оплаты данных работ с возможным закреплением в виде Дополнительного соглашения.

С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Коршаков Андрей Алексеевич
тел. +7 915 388-00-42