Краткая справка по конкурсу

ремонт цеха  М6  на территории АО "Коломенский завод"

Объект:
Цех М6, инв. № 160000007, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42.

Тип работ:
Капитальный ремонт с полным комплексом строительно-монтажных работ.

Участники:

- Заказчик — АО «Коломенский завод»

- Технический заказчик — ООО «Проминжиниринг»

- Подрядчик — определяется по конкурсу, обязателен допуск СРО.

Финансирование:
Собственные средства предприятия + средства Фонда развития промышленности.

Сроки:

- Начало — в течение 7 дней после аванса

- Окончание — 180 дней после аванса

Этапы:

- Смета, согласования, проект производства работ (ППР).

- Вводный инструктаж, оформление допусков, выполнение работ, сдача объекта.

Обьемы работ по РД:

- Шифр 6-2024-АС.1.. Раздел 1. Архитектурно-строительные решения.

- Шифр 6-2024-АС.2. Раздел 1. Архитектурно-строительные решения.

- Шифр 6-2024-ЭМ. Силовое электрооборудование.

- Шифр 6-2024-ПОС. Раздел 6. Проект организации строительства.

- Шифр 107-24-М6-АПСиСОУЭ. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- Шифр 107-24-М6-ВК. Внутренний водосток.

- Шифр 107-24-М6-НК. Наружный водосток.

- Шифр 107-24-М6-ПВ. Противодымная вентиляция.

- Шифр 107-24-М6-ЭМ. Раздел  «Внутреннее оборудование».

- Шифр 107-24-М6-ЭС. Раздел "Силовое электроснабжение". Подраздел: "Шинопроводы".

- Шифр 107-24-М6-ЭС-2. Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции.

Условия выполнения:

- Без остановки производственного процесса.

- В стеснённых условиях (ограниченное складирование, движение транспорта и готовой продукции).

- Разделение на два этапа для непрерывности производства.

Требования к подрядчику:

- Сортировка, вывоз и утилизация отходов (кроме лома чёрных/цветных металлов, который передаётся заказчику).

- Организация строительного контроля, фото- и видеофиксация работ.

- Ведение исполнительной документации в соответствии с актуальными СНиП, СП, ГОСТ, приказами Минстроя и МЧС.

- Соблюдение техники безопасности, охраны труда, экологии, противопожарного режима.

- Обеспечение временной инфраструктуры (бытовки, склады, освещение, временные дороги).

- Разработка детального графика производства работ (ресурсный метод, план/факт/отклонение).

- Ежедневная отчётность заказчику и техзаказчику.

Документация:

- Полный комплект смет, ведомостей объёмов работ, проектная документация (шифры 6-2024 и 107-24-М6).

- Исполнительная документация (акты скрытых работ, лабораторные испытания, паспорта, журналы, фото- и видеофиксация).

Контроль качества:

- Лабораторные испытания (бетон, уплотнение оснований, гидро- и пневмоиспытания).

- Геодезические съёмки.

- Контроль ГАСН, Ростехнадзора, внутренний стройконтроль подрядчика.

Ответственность подрядчика:

- За нарушения сроков отчётности и предписаний — штрафы (по 50 тыс. руб.).

- За нарушение ТБ/экологии/охраны труда — полная ответственность.

- За срыв графиков и несоответствие документации — подрядчик несёт издержки.

Особые условия:

- Подрядчик обязан страховать ответственность на весь срок работ.

- Работы проводятся при работающем производстве.

- Все материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение к применению.

Гарантийные обязательства:
Определяются договором подряда.