ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.:  +7 (495) 915-24-71

ОГРН 1127747247704 ИНН 7709918820 КПП 770901001

«17» февраля 2026г

к заявке от 27.01.2026г.№ 534-К

- Обновленное Коммерческое предложение с таблицей стоимости работ

Наименование организации потенциального контрагента:

Лидер коллективного участника ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Предмет конкурентного отбора: Право заключения договора на производство строительно-монтажных работ по объекту: цех М-10» на территории АО «Коломенский завод»

Общая стоимость предложения (с НДС): 1 899 071 825,73 руб. (один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать пять рублей семьдесят три копейки), в т.ч. НДС (22%) 342 455 575,13 руб. (триста сорок два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят пять рублей тринадцать копеек)

Срок действия предложений 12 месяцев.

| Объявленные условия | Подтверждаю да / нет | Предлагаемые условия |
| --- | --- | --- |
| Срок выполнения работ и услуг: Начало строительства – в течение 5 календарных дней с момента осуществления авансового платежа. Окончание строительства – 180 календарных дней с момента выплаты аванса по заключенному договору. | да | Начало строительства – в течение 5 календарных дней с момента осуществления авансового платежа. Окончание строительства – 180календарных дней с момента выплаты аванса по заключенному договору * |
| Условия платежа: - Аванс - 30% от стоимости контракта - 70 % от контрактной стоимости – после подписания актов выполненных работ. | да | Условия платежа: - Аванс - 30% от стоимости контракта - 70 % от контрактной стоимости – после подписания актов выполненных работ. |
| Банковская гарантия Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат Подрядчиком авансовых платежей | да | Банковская гарантия на аванс является обязательным условием |
| Банковская гарантия от банков согласно перечню в приложении 2 | да | Указать название банка в случае, если банк не входит в перечень согласно приложению 2 |
| Гарантийные обязательства: 24 месяца | да | Гарантийные обязательства: 24 мес. |
| Наличие разрешительной документации на право проведения работ в соответствии с нормативными актами Российской Федерации подтверждается. |  |  |

* - при условии предоставления технологических окон для производства работ согласно графику производства работ.

Генеральный директор  			________________________________ Кесслер Ю.Ф.

М.П.