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00:00
Speaker 1
Часть 2. Обсуждение протокола разногласий к цеху М-10 на Коломенском заводе и заключение договора с Крисом Холкингом. Включай телек. На чем остановились? 

00:17
Speaker 2
Следующий раздел, к которому я хотел посвятить внимание, они подсвечены в разделе договора. Но почему я на него обратил внимание в самый первый момент? Мне бы хотелось каким-то образом облегчить жизнь в части упрощения порядка вывоза отходов с завода. С учетом того количества, которое нас там грядет, до кровли, до полы. Отходов будет много. 

01:14
Speaker 1
Как облегчить? 

01:16
Speaker 2
Ну, для начала, упрощённым порядком вывоза за территорию. 

01:20
Speaker 1
Упрощённый порядок в части досмотра машин, организации отдельного выезда. Чего ты хочешь? 

01:27
Speaker 2
Отдельный выезд хочу. Тот, который сейчас закрытым считается. Через который они вывозят снег. Мне надо потоки логистические развести. 

01:37
Speaker 1
Договоре избыточно? Вменить в обязанность заказчика организовать дополнительный выезд не обязан. В рабочем порядке? 

01:56
Speaker 2
Ну окей. Мне кажется здесь проблема чуть шире. Что еще мне хотелось бы как-то прописать, чтобы заказчик мне предоставлял площадки для перевалки этих отходов. у гармета, который сносит цеха. Просто для меня это неизведанная история в данном моем контексте. Очевидно, как на колонне, как на МВМ не получится. Потому что нам никто не даст возле цеха это все дело. Там-то мы просто сносили, а здесь мы еще предприятие отколупываем. 

02:41
Speaker 1
Но ты должен во что-то это сложить, вывести на какую-то площадку... Окей, это будет. 

02:47
Speaker 2
в ППР, наверное, на монтаж. 

02:51
Speaker 1
Я не вижу, что писать. 

02:52
Speaker 2
Хорошо. 

02:54
Speaker 1
В рабочем порядке. 

02:56
Speaker 2
Так, это мы проговорили, это мы включим в исходные данные. Значит, вот эту всю историю надо будет расписать, в том числе регламент работы на действующем... А, нет, подожди, чуть шире история. Это именно регламент работы, взаимодействия с заказчиком на действующем производстве. Как будто такой документ должен в формате договора родиться. Или раздел посвященный этому. Что мы можем делать, что мы не можем делать. Что потом, уже если какая-то, какое-то что-то на заводе, локальное, начнет там какие-нибудь там, 

03:35
Speaker 1
блядь, 

03:43
Speaker 2
Да, я работу поправил. Ну, или, возможно, это тоже такая уже локальная история, но как будто я бы на эту сторону подумал. 

03:53
Speaker 1
Создать регламент и приложить? Мы можем создать чуть позже, сейчас не приобщать. Ну, сейчас как бы... Мы можем написать в обязанной стороне, создать такой регламент, вот, 

04:07
Speaker 2
и... Ну, смотри, какие документы здесь предусмотрены? Ад, допуск. Акт допуска совмещения работ с производственным процессом завода. То есть, сразу эти правила игры, допустим, можно определить, что вы работаете, блядь, с шести вечера до шести утра. А в другое время вы не работаете. Вот там, на какой-то территории, на какой-то участке. 

04:30
Speaker 1
Нам здесь нужно руководствоваться имеющимися правилами, нормами в рамках допуска строительно-монтажных организаций на действующее производство. Это, скорее всего, строгое выделение зоны для производства работы. Здесь еще... Как будто бы мы сами можем себя привести, потому что тут должен появиться со стороны заказчика наблюдатель, очень жесткий контроль со стороны его служб по технике безопасности. Ну просто представь себе, ты работаешь... То. 

05:24
Speaker 2
есть этих заказчиков можно осуществить. 

05:27
Speaker 1
Ну короче, что нам в этом смысле и правда нужно, скажи, пожалуйста? чтобы мы с ними договорились, как максимально эффективно мы можем распределять, организовывать эту работу совместно. Мы со Славой должны договориться. Слав, слушай, тебе с одной стороны его реконструировать надо, с другой стороны приостанавливать нельзя. Нам надо разумно договориться. Мы не можем Как это? Делать из-под молотка? Обходили меня там, блядь. 

06:07
Speaker 2
И в моменте мы это тоже не можем делать. То есть ты с утра к нам сказал, блядь, работайте там. И мы туда побежали работать, блядь. Это тоже никуда не годится. 

06:19
Speaker 1
Мы можем, но это не должно быть... Не можем. 

06:21
Speaker 2
Это никакого планирования не будет тогда. 

06:23
Speaker 1
Я говорю, это не должно быть системно. Вот так. Ситуативно можем, но системно это не должно быть. Поэтому мы должны планировать заранее. И зону, и длительность, и все остальное. 

06:34
Speaker 2
И вот об этом мы должны упомянуть в договоре. Что в обязанности заказчика должна входить разработка и согласование графика предоставления фронтов работы. Совместно с подрядчиком. Вот эта история. А если этого нет, Ребятушки, тогда вы общий график можете вот так вот складывать и в известное место запихивать. То есть этот раздел, еще раз резюмируя, должен включать в себя обязательства заказчика перед подрядчиком в части предоставления фронтов работ и технологических окон, завязанных на производство в цеху. Понятно, зрячи и заранее. Значит, сюда же должно быть включены все-таки истории с ограничением перемещения техники постройки площадки. То есть какие-то должны быть, я о чем? Должны быть периоды, когда просто появление представителей либо техники заказчика на площадке исключено полностью, ограничено полностью. Вот, ребят, вот с такого-то по такой-то съебали отсюда в ужасе все. Мы работаем. Как будто такие нужно моменты тоже определить. Так. Что еще? Ну, допустим, здесь как будто достаточно. 

08:19
Speaker 2
Так, следующий раздел. 

08:21
Speaker 1
Выпишем, да? 

08:22
Speaker 2
Это формирование правил отчетности. Как я это назвал. Значит, наверное, нужно нам Сразу заложили договор о периодичности формы отчетности. 

09:05
Speaker 1
Какие формы отчетности со стороны подрядчика предусмотрены договором? Какие формы? С ноутбука что-то эта самая диктовка глючит, работает плохо. Пожалуйста, тут хоть жух и жири. 

09:35
Speaker 2
Так, финансовый прием издаточный. Пропускаем сразу. Оперативно, ежедневно. Для контроля темпов работы в условиях действующего результата предусмотрен ежедневный отчет. Включает анализ, план, факт за предыдущие сутки, определение причин оставания и следствие разработке уйтевших мер. Отчетное сменное задание предоставляется к ежедневному освещению по контрольной почте за подписку в выборах проекта. За нарушение срока предоставления ежедневных отчетов предусмотрен штраф в размере 1000 рублей за каждый случай. в рассудке лаборатория отчеты о нарушениях. 

10:39
Speaker 1
Слушай, ну давай. Ты бы как контролировал... У нас есть общий объем. 

10:50
Speaker 2
Еженедельное. Еженедельное совещание, собрались, попиздели. 

11:00
Speaker 1
Почему избыточно? Смотря на это для какого уровня. Для высокого уровня избыточно. Для представителя проактивного технического заказчика на месте, очень даже нормально. Ты где-нибудь прощёлкал, значит он там взбудился, пошёл, разомерил, что у тебя произошло. Нормально. 

11:40
Speaker 2
создавал по этому пункту. 

11:43
Speaker 1
Ничего страшного, как есть. 

11:47
Speaker 2
Собственно, у меня тут написано ровно то, что написано в договоре получается. 

11:53
Speaker 1
Ну, хорошо. 

11:55
Speaker 2
Окей, ладно. 

11:58
Speaker 1
Может быть тебя периодика в договоре не устраивала? Ну да. Так. Условия регламент приёмки и оплата выполненных работ. 

12:29
Speaker 2
Включаю часть технического... Сейчас, минуточку одну. Подожди-ка. Мне тут интересно посмотреть. А, вон оно чё. Нет, подожди. Так. На что он ссылается? Оперативно-инженерная отчетность. Он ссылается на техзадание. А на договор-то он не ссылается. Все, это вся отчетность, которая по договору предусмотрена. То есть по щелчку все подпрыгнули, тыкнули колокольчиком в носу и предоставили отчет. Все остальное в ТЗ прописано. 

13:46
Speaker 1
по какой форме предоставим вообще нихрена делать? Там форма есть? Условия. 

14:20
Speaker 2
и регламент приемки и оплаты выполненных работ. Включая участие в технической заработке. Так, порядок сдачи приемки работ. Сдача приемки выполненных работ составляет странами на основании постановы подачи заказчика акта приемки выполненных работ, КС-2, справки КС-3, составленных на основании фактически выполненных объемов работ за месяц на бумажном носителе и в одном закрепленном в электронном виде в объеме, отвечающий тремя снимками ГОСТ, бла-бла-бла. с приложением подписанных актов. Заказчик, получив от подрядчика согласованный ранее комплект документов, рассматривает представленные акты. Окончательная сдача осуществляется следующим образом. По окончанию выполнения работы в полном объеме устранение подрядчика всех возможных выгнанных Это уже гарантийная эксплуатация. Ну то есть смотри, вот у нас здесь двумя пунктами. Первый пункт это подрядчик доправляет заказчику, заказчик рассматривает и подписывает. 

17:10
Speaker 1
Хорошо. 

17:14
Speaker 2
Техзаказчик пошел нахуй. Ты нам ничего не согласовываешь. 

17:22
Speaker 1
Все в порядке. Вы согласны? Нет. Что нет? 

17:27
Speaker 2
Нет. 

17:28
Speaker 1
Нет что? 

17:31
Speaker 2
С учетом того, что реальность вот от этих двух пунктов будет отличаться, как будто бы есть смысл прописать роль технического заказчика в согласовании выполненных объемов работы. 

17:41
Speaker 1
Давай добавим в согласование объем выполненных работ роль технического заказчика такая же, как она была на метро вагон Маши. Все. Правильно. Copy-paste. Ну, то же самое. Сдал, рассмотрел, вернул. Всё. 

17:58
Speaker 2
Сроки? Более? 

18:00
Speaker 1
Ну, сроки не более, там, не знаю, недели. Пяти рабочих дней. 

18:05
Speaker 2
Не годится. Надо быстрее. 

18:08
Speaker 1
В смысле не годится? Это жизненно. 

18:10
Speaker 2
Три дня надо. Три дня. Мы отдали тик-зак. За три дня рассмотрел. 

18:18
Speaker 1
Три рабочих дня. Ну напиши, бумага все стерпит. Три рабочих дня техзак рассматривает. И заказчик тоже. 

18:24
Speaker 2
Корректировка пункта приемки и сдачи приемки выполненных работ. Включаем сюда дополнительный этап приемки выполненных работ в виде рассмотрения и согласования пакета документов техническим заказчикам в сроке не более трех рабочих дней. После чего, при отсутствии замечаний, данная документация отчетная передается заказчику. Точка. Следующий раздел это постановка объекта на гарантии. Что у нас сейчас? Все подписали все акты. И подписываем сдачу приемка в гарантийную эксплуатацию по форме приложения номер 6. 

19:16
Speaker 1
Там про аванс написано? Диапазон до 70% по усмотрению сторон? 

19:22
Speaker 2
Что это? 

19:24
Speaker 1
Что аванс может быть увеличен до 70% на усмотрение заказчика. 

19:29
Speaker 2
Конечно нет. 

19:31
Speaker 1
Диапазон аванса до 70%. 

19:45
Speaker 2
Есть один раздел в пунктах постановки на гарантию. Именно вот этот. Но мне не очень нравится. 

19:57
Speaker 1
Ну, 

20:02
Speaker 2
то есть, если я сразу не нашел, а потом нашел, но при этом на гарантию уже поставил, то я не очень понимаю этот раздел, вот этот пункт, наверное, на самом деле даже. 

20:15
Speaker 1
7.3 пункт договора требует уточнения, несмотря на отсутствие соответствующего заявления об обнаружении недостатков при приемке работ или любой их части. Ну то есть они работу приняли, все понравилось и что-то они там не увидели. Заказчик вправе ссылаться на недостатки, которые будут обнаружены им в дальнейшем и которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки явной недостатки. Для нас этот пункт несет риски в части того, что после приемки нормальных работ они могут быть уничтожены и потом это может быть основанием для их переделки за наш счет. Условно говоря. 

20:56
Speaker 2
Плюс не указан срок этого обнаружения. Он входит в гарантийный срок или он даже за гарантийный срок выходит? 

21:05
Speaker 1
Здесь требуется уточнение, потому что у нас в практике такие моменты были. Ну то есть мы сдаём помещение, в части отделки всё нормально, проходит там три рабочих дня, например, да, мы туда возвращаемся и говорят, а тут кто-то, блядь, всё испоганил. Мы говорим, так ребят, мы вам сдали же уже. Не-не-не, переделайте, так нельзя. То есть, это порождает распиздейство со стороны тех, кто принимает. Бесконечно можно просто насиловать. Не заметил, уничтожил, переделал. Но, с другой стороны, могут быть какие-то скрытые дефекты, которые визуально, например, комиссионно ты не увидел, а это на самом деле брак, и тогда действительно к этому можно апеллировать. Если это про это, то нормально. 

22:07
Speaker 2
Это вообще про всё. 

22:09
Speaker 1
7.3 надо расшить и сформулировать таким образом, чтобы он исключал риск, который я писал выше. 

22:22
Speaker 2
Так, хорошо. Последнее. Это мы проговорили. Механизм изменения цены. Все, у меня здесь всё. Ну, кроме еще двух разделов, которые требуют отдельного внимания, это страхование и банковская гарантия. Сейчас, я думаю, что мы касаться не будем, в принципе. И тогда предлагаю сейчас что сделать. Значит, либо сейчас нырнуть в пучину протоколов разногласий, либо хотя бы по диагонали пройтись по договору. Чтобы, может быть, на чем-то глаз зацепится, и что-то мы в нем увидим, за что требует. 

23:02
Speaker 1
Но надо и так, и так открывать договор, и побежали прям по диагонали. Это быстро сейчас на самом деле будет. 

23:10
Speaker 2
Понятие определения нам неинтересно. 

23:14
Speaker 1
Понятие определения нужно убрать с мета, добавить био-кью, вот эту всю часть из ценовых таблиц. 

23:23
Speaker 2
А тут нет с мета. 

23:26
Speaker 1
Окей, давай. 

23:28
Speaker 2
Предметом договора являются работы по адресу в соответствии проектной документации, технической документации и договором. Видишь, вот она коллизия. В объеме проектной документации, технической документации и договором, включая приложение договора. То есть ценовая таблица, проектная документация и техническая документация. Я вообще не понимаю, что такое техническая документация. в данном контексте в объеме предусмотрены тремя видами документов из которых они все три могут быть между собой несоосными и что мы делаем? 

24:10
Speaker 1
2.1 должен быть расшит что предмет в части технических решений должен ссылаться на проектную документацию в части объемов выполнения работ и стоимости на ценовую таблицу, непонятный термин, техническая документация какая-то, должно быть исключено. То есть мы его должны строго приземлить, чтобы у нас не было коллизий, потому что очевиден вопрос, если ценовая таблица не бьется с проектом, значит, то отверг договоре все за ваш счет. Ну, так не хочется. 

25:01
Speaker 2
предоставить договоре и приложение к нему, техническим заданием, проектной документацией, поименованной в перечне и передаваемой подрядчику, технической документацией, опять какой-то непонятной, ведомостью объемов работ, локальным смертным расчетом, исключить календарно-планно выполнение работ, являющимися неотъемными частями договора. Б. Не соответствуют друг другу объемы, например, работ в проектной документации и в ценовой таблице. Что является ключевым здесь документом? 

25:47
Speaker 1
Мы говорим, что поскольку мы строго расценивались исключительно в рамках ценовой таблицы, то все здесь для нас достаточно очевидно. У нас везде во главе угла должна быть поставлена ценовая таблица и объемы, указанные в ценовой таблице. 

26:09
Speaker 2
Следующий пункт касается иждивения подрядчика и использования в концу подрядных организаций. Здесь я ничего не вижу. 

26:18
Speaker 1
Единственное, по поводу ценовой таблицы нужно может быть в договор внести, что строчка ценовой таблицы может быть декомпозирована по соглашению сторон. на составляющую работы более... для более детальной фиксации более детальной фиксации выполненных объемов работы и применение расценки, но сумма таких работ. 

26:43
Speaker 2
Должна не должна превышать общую строчку да, да, вот так так, здесь это пропускаем, не вижу здесь ну, по субподрядчикам что-то тут все снипы, гвозды, все понятно так, вот он, 24 пункт Локальный смертный расчет. 

27:00
Speaker 1
2.4 мы обсуждали. 

27:02
Speaker 2
Читающим образом. Проверили все перечисленные. Бла-бла-бла. 

27:06
Speaker 1
Да. 

27:06
Speaker 2
Мы здесь говорим. Мы здесь должны в пункте 2.4 изменить локальный смертный расчет на просто расчет цены договора. Соответственно и в рамках этого пункта мы должны иметь возможность детализации видов работ. рамках одной расцененной позиции. 

27:31
Speaker 1
Нет, 24 надо исключать, Влад. Почему? Тут такое нагорожено. Это про то, что они, поскольку я у мамы дурочка, то я ни за что не отвечаю. Это надо исключать просто, и все. Значит, ну, мы можем его оставить и можем его поменять на сутевой. 

27:48
Speaker 2
Мы не можем его исключать, потому что, потому что любое исключение в год такой глухой Не исключаем. Поэтому нужно просто модифицировать должным образом. Сразу. В логике. 

28:09
Speaker 1
Это позиция переговоров. Что значит нет, не исключаем. Ладно, давай дальше. 

28:17
Speaker 2
Короче, пункт 24 требует особого внимания. 

28:20
Speaker 1
Короче, его суть должна быть исключена. Суть должна быть, что мы можем более глубоко декомпозировать строчки ценовой таблицы. А вот это вот суть его, которая заказчик ни за что не отвечает. 

28:34
Speaker 2
Какие-то дополнительные работы, если они уже включены по умолчанию, это никуда не годится. Так, подрядчик гарантирует, что является, понятно, цена договора. Значит, пункт 3.1. Исключено должно быть соответствие с локальной... Вернее, не так. Пункт 3.1 должен быть изменен. Ссылка на локальный сметный расчет исключена. И ценовая таблица, либо просто расчет цены. То есть исключаем локальный сметный. Никаких сметных быть не должно. Пункт 3.2. Очень важный. Который не коррелирует. Что включено в стоимость работы. Всех издержек подрядчика понятно. Вознаграждение понятно. Компенсация инфляции исключить. Исключить. Оплату исполнения обязательства договору, иных расходов подрядчика, необходимых для достижения части работ, описанного в тех заданиях, проектной или иной технической документации. Иной технической документации исключить. А в части перечисления техническое задание и проектная документация необходимо учесть, что это правило работает только в том случае, если в проектной документации и техническом задании нет противоречий между собой. 

30:07
Speaker 2
а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы подрядчика, необходимые для выполнения работы. Здесь хочется добавить к этому пункту, за исключением, и дальше сформулировать то, на что мы не должны нести расходы, все-таки. В том числе и стоимость работы, включая из себя. Накладные расходы и прибыль подрядчика. Это уже было перечислено в предыдущем пункте. Задвоение очевидное. Вознаграждение. Вспомогательные работы в соответствии с действующими ГОСТами, СНИПами. Расход на мобилизацию и демобилизацию. Технологические перерывы. Для того чтобы, вот насчет технологических перерывов, я вопрошаю, а как я могу оценить стоимость технологических перерывов? 

31:22
Speaker 1
Исключить. Ну, что такое, у меня технологический перерыв, надо план выполнять, если ты останавливаешься на два месяца, вот в договоре все заложено. 

31:31
Speaker 2
А я должен это заложить сюда? 

31:33
Speaker 1
Технологические перерывы исключить. 

31:35
Speaker 2
Исключаем. Расходы на защиту соседних конструкций. Причем, речь решительно непонятна. 

31:45
Speaker 1
Ну, про станки они про своих говорят в цехах. Что ты их должен защитить при производстве работ на училии. 

31:53
Speaker 2
Это у тебя ПОС. Ну, допустим. 

31:56
Speaker 1
Главное. Охрана труда туда же. Да. 

31:59
Speaker 2
Пункт 3.3. Исключить из этого пункта 10% порог. Однозначно. И... 

32:11
Speaker 1
Да нет, мы здесь все проговаривали. 

32:13
Speaker 2
Но мы не привязывали к пункту, по-моему. 

32:16
Speaker 1
Ну, так. Пункт 3.3 у нас резюме было, значит, при любом изменении объемов заключать задоб соглашения. 

32:24
Speaker 2
Да, в любую сторону. Никакого десятипроцентного порога быть не должно. 

32:28
Speaker 1
Дальше. Там Ишка найдет к чему. 

32:31
Speaker 2
Так, 3.4. Согласования исключить. Ничего мы не согласовывать не должны, никакой документации, потому что мы ее не разрабатываем. 3.5. Оплата так здесь добавить нечего 36. 

32:47
Speaker 1
процента. 

32:55
Speaker 2
Не начисляются да отсрочка платежа не является коммерческим кредитом да 38 да так авансовые платежи пункт 4 1 1 добавляем что аванс от 30 до 70 процентов. 

33:17
Speaker 1
Может быть не так значит по запросу подрядчика и на усмотрение заказчика аванс может быть увеличен до 70 процентов с условием. 

33:34
Speaker 2
предоставления банковской гарантии. 

33:40
Speaker 1
Гарантийное удержание 4.5% может быть заменено на банковскую гарантию в любой момент. 

33:52
Speaker 2
То есть с целью не вынимания этих денег, этих 5% мы можем сразу на старте договора дать 5% банковскую гарантию, чтобы у нас их не исключали. А потом ее продлить на срок действия гарантийного периода. 

34:08
Speaker 1
Конечно. 

34:09
Speaker 2
Или выпустить новую. 

34:10
Speaker 1
Да, все точно. Ну то есть, в любой момент времени мы должны на старте, после первого квартала, что скорее всего так и будет, прийти с гарантией сказать... Больше не исключаем. 5 процентов дайте. 

34:23
Speaker 2
Да, верните деньги и больше не выключайте. Так, что еще? 4.6, окончательный расчет, понятно. В течение 10 рабочих дней сдадут подписание актов. Срок, по-моему, очень хороший. 10 дней, это прям хорошо. 

34:41
Speaker 1
Да, нормально. 

34:44
Speaker 2
А, стоп! Отставить. Это гарантийное удержание. А оплата выполненных работ. Минуточку. 30 дней. Возвращаемся к пункту 4.3. 

34:57
Speaker 1
Только у тебя там протокол разногласий был там. 

34:59
Speaker 2
Платеж за выполнение. 

35:01
Speaker 1
10 дней. 30 дней. Да. 

35:03
Speaker 2
Пункт 4.3. Меняем 30 дней на 10 дней. 

35:08
Speaker 1
Дальше. Все. Так, это эксплуатация. 

35:14
Speaker 2
Счёт фактуры понятно, здесь нечего. Сроки, проведение работы, сроки действия договора. Начальное и конечное сроки, выполнение работы, указы, сохраняемые по данному плану, выполнение работы, доложение 5 договоров. 

35:27
Speaker 1
Ну всё, хорошо. 

35:40
Speaker 2
5.1. Конечный срок включает в себя срок устранения недостатков или дефектов. 

35:46
Speaker 1
Все нормально. Сроки работы продолжаются 2 раза в день. В случае сроки работы просрочены по включению изречения крещика или... Если крещику... Крещик должен писать... 5.6 надо сделать до заключения договора. Пункт. 

36:33
Speaker 2
5.7. Ограничение в количестве 3 рабочих дней на направление уведомления. 

36:40
Speaker 1
Удалить. 

36:41
Speaker 2
Удалить. 

36:42
Speaker 1
Три дня удалить. Пункт оставить, три дня удалить. 

36:46
Speaker 2
Так, пять-восемь. Представляете выполнять подрядчиков всех работ с уведомлением за десять дней. Ну, как будто бы нормально. 

36:58
Speaker 1
Нет. 

36:59
Speaker 2
Почему? 

37:00
Speaker 1
Если заказчик хочет приостанавливать, то он обязан компенсировать с компенсацией всех затрат за простырь. Это чудовищная огромная стройка. Если ты говоришь hold, то у тебя затраты просто каждый день по полмиллиона. 

37:21
Speaker 2
Дополнить пункт 5.8. Ответственностью заказчика за обязанностью компенсации за время простоя. 

37:33
Speaker 1
Все затраты связаны с такой приостановкой в одностороннем порядке. 

37:42
Speaker 2
А, вот же написано, компенсация за простой или сумма реального фактического ущерба нищим подрядчикам. Заказчикам не отплачивается, если стороны не договорятся об ином. 

37:51
Speaker 1
Нет, не согласны. Ужасный пункт. С чего бы? 

37:58
Speaker 2
5.9 пункт, корректировка. В части оплачиваются. По фактической стоимости понесенных расходов на простой. обеспечить материалами, производить работы в соответствии с принятым договором. 

38:17
Speaker 1
Опять локальные сметные расчеты убрать? 

38:20
Speaker 2
Да, техническую документацию какую-то неведомую убрать, включить вопрос отсутствия противоречий между этими документами в части объемов. Они должны быть строго соосными между собой. 

38:36
Speaker 1
Это мы сейчас с тобой обсуждаем пункт 6.1.1. 

38:38
Speaker 2
Так точно. 

38:46
Speaker 1
6-1-2, назначить и получить удостоверение. Да, 6-1-4. 

38:59
Speaker 2
Ну, сертификат нормальный еще. 

39:05
Speaker 1
Че, че, че? Выполнять непредставляющие... Чего блять? 6.1.5 или исключить, или расшифровать, чтобы это было понятно, что это за пункт, по сути, с анализом риска. Дальше. 

39:49
Speaker 2
6.1.6. В течение трёх... В течение трёх... Окей, неважно. Это отрицательный результат работы. 

40:03
Speaker 1
Хорошо, да, я всё понял. 

40:04
Speaker 2
Так. Ну, это трёх... Это трёхдневный срок со дня возникновения объективных причин Предлагаю. 

40:32
Speaker 1
617 увеличить до 5 хотя бы работников. Вот тут это очень важный пункт 619 давай Один рабочий день со дня получения такого запроса. Давайте хотя бы два. 6.1.9 два дня рабочих поставим? 

41:24
Speaker 2
48 часов я предлагаю поставить 6.1.9. Потому что день, понятие такое растяжимо. 

41:31
Speaker 1
С момента получения запроса 48 часов. На предоставление отчета. 

41:38
Speaker 2
Да, либо ответа. 6.1.11 подрядчик несет полную ответственность за нарушение пункта 6.1.10 по соблюдению требований в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды. Ответственность связана с несчастными случаями в процессе выполнения всех работ по настоящему договору, возникшими по причине нарушения персоналом подрядчик техники безопасности и иных указанных в пункте 6.1.10 требований. Этот пункт для нас опасен следующим, поскольку мы работаем в связке с представителями заказчика на действующем производстве. Как будто бы надо добавить в этот пункт, что если это связано с представителями заказчика на площадке строительства то сорян это не наш вопрос должен быть но если кому-то сказали здесь не ходи а там не ходи ему на голову упал кирпич. 

42:38
Speaker 1
Значит Лена пункт 6 1 11 нужно будет обсудить с Горянчиком и добавить туда очевидно то о чем говорит Влад это Мы не можем нести ответственность за третьих лиц и действия заказчика. Здесь очень чётко должна быть разграничена ответственность. Всё. 6, 1, 12. Дальше. Да. 

43:18
Speaker 2
Понятно. 

43:20
Speaker 1
Да. 

43:22
Speaker 2
Понятно. Уборка понятна. Безопасность понятна. Переделывать понятно. Вот это вот непонятно. Пункт 6.1.18. Продлить до 10 календарных дней. 

43:43
Speaker 1
За 5 дней это сложновато сделать. 

44:32
Speaker 2
Так, пункт 6.1.29. Упоминается локальные нормативные акты ООО «Коломенский завод». Значит, таким образом, чтобы мы включили в свои обязанности, как подрядчика, осуществление в соответствии с этими локальными нормативными актами производства работ, мы должны с ними быть ознакомлены. О чем нужно внести в данный пункт 6.1.29 соответствующую запись. об обязанности заказчика ознакомление с такими документами подрядчика. Что-то могут быть специальные какие-то истории. 

45:18
Speaker 1
Это понятно. 

45:22
Speaker 2
Так, вводный инструктаж понятно. Храм труда, допуск. Разрешительная документация. Так, вот она. Важно определиться, согласовать заказчик на границе опасных зон, рабочие места, места остановки. Здесь как бы все понятно. 

45:43
Speaker 1
Слушай, Влад, нам надо сейчас очень быстро... Ну, сейчас следующее, формирование команды. Нам нужны эти чуваки, которые будут бесконечно ППР чертить. 

45:55
Speaker 2
Мы отдельно контору наймем. 

45:57
Speaker 1
Просто чертить, перечерчивать. 

45:59
Speaker 2
Вот прям вот так. Заложили в эту модель. 

46:03
Speaker 1
Просто должно быть очень противно. 

46:05
Speaker 2
Этих перерисовок... Единственное, что знаешь, что я бы в эту историю вгрузил бы еще, конечно, супчиков. Очень серьезно. С одной стороны, это и должны делать супчики. Они под себя должны ППР разрабатывать. С другой стороны, не все это могут. А если мы будем делать это сторонней организацией, тут может быть несоосная история потом. Надо подумать, тут крепко надо подумать. Так, здесь нечего. Так, обязанность заказчика обеспечить доступ. Видишь, как они формулируют подписание настоящего договора? стороны подтверждая, что заказчик предоставил подрядчику, подрядчик получил допуск места выполнения работы по акту допуска подписанного в форме. Признал, осмотрел место работы, признал его состояние, препятствующее плану работы и стал готов к тому, чтобы подрядчик незаметно поступил к его выполнению. Ты чувствуешь, да, какой здесь подвох? 

47:14
Speaker 1
Нет. 6.2.1 полностью переформулировать. Мы не можем полностью принимать никакое место работ. Оно должно предоставляться нам, значит, по мере графика согласованного сторонами, технологических процессов, захватками вот этого села. Поэтому 6.2.1 требует полной переработки и, конечно же, никакой вместе с подписанием договора они нам ничего не передали. обеспечить доступный объект сотрудникам, подрядчикам для выполнения работы по строящим договорам. Вот 6.2.1 прекрасный пункт, но требует приземления. 

47:54
Speaker 2
Не соответствует реальности объективной. 

47:56
Speaker 1
Подтверждает, что все необходимые проекты технические, опять, технические, иная, какая, блядь, техническая, какая иная. А в чем спичь? Включая и не ограничиваясь всем Про всё в этом и свете. В полном объёме ещё передали. Имеется у вас то, что... Ну, окей. Мы проанализировали, они передали. Значит, мы проверили соответствие ценовой таблицы. Значит, вроде бы всё есть, чтобы делать эти работы. Всё нормально. Соответственное лицо. Технический надзор. 

48:45
Speaker 2
Ну видишь, отдельно от письменных запросов 5 дней мы отвечаем. То есть уже какие-то залипухи в договоре друг к другу. Там 3 дня, а тут 5. Значит, общее необходимо проверить текст договора, и текст технического задания на отсутствие противоречий между этими двумя документами поскольку техзадание является частью договора они не могут друг друга противоречить при этом некоторые пункты очевидно дублируются в ТЗ и в договоре с разными формировками разными условиями Порядок сдачи приемки работ мы с тобой поговорили, но значит что мы хотим здесь добавить, что между 7.2.1 и 7.2.2 необходимо вставить раздел описывающий функционал. В этот раздел 7 порядок задачи приемки работы необходимо добавить корректировку пункта 7.3 что если заказчик все-таки у нас ранее принял работы то какие-то недостатки обнаруженные им впоследствии на них ссылаться, кроме как в рамках гарантии. При условии, что в этот Так, ответственность 1% от стоимости за каждый день за просрочки сроков. 

51:32
Speaker 2
Это противоречит, пункт 8.1, это противоречит трудовому коду, этому самому ГКРФ, в котором эта ответственность в пене, по-моему, 0.01 максимальная. 

51:52
Speaker 1
Срок работы. 

51:57
Speaker 2
Ты же понимаешь, что у тебя там срыв в начале может потащить за собой срыв всего объема. И на весь объем ты получишь один процент. Нам прибыли не хватит. 

52:13
Speaker 1
Ну... 8.1% конечно неразумно, это слишком большой штраф. Надо привести к закону РФ. 8.2% синхронно привести к реальной практике. 

52:47
Speaker 2
Ну и 8.1, наверное, тоже надо включить ограничение 10-ти процентное, что общая сумма пения не может быть больше 10% от суммы договора. Пункт 8.4. Нарушение требований пунктов 6.1.10 подлежит устранение в течение трех календарных дней с момента предъявления заказчикам требования об устранении нарушения предписания. Три календарных дня необходимо заменить на разумный срок, потому что, очевидно, не все нарушения, признанные подрядчиком, могут быть в этот трехдневный срок устранены. А 6.1.10 Требования в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, а также санитарных требований в период выполнения работы. Так, дальше поехали. Это все про безопасность. В случае нарушения со стороны подрядчика положения, равно в случае предъявления заказчику или его филированному лицу любым рублей если твой подрядчик подал в суд и с. 

57:40
Speaker 1
Что такое? 

57:42
Speaker 2
Представьте, с непрерывной силой. Здесь, как обычно, я включу сюда последствия СО. Потому что реально летит на колонну. Но они, скорее всего, это отобьют. 

57:57
Speaker 1
Давай включим, потом посмотрим. Окей? 

58:05
Speaker 2
В раздел статьи 10, обстоятельства непредалимой силы, force majeure, включаем стандартный пункт, касающийся последствий СВО, на которые подрядчик, очевидно, воздействовать не может никак. 

58:43
Speaker 1
С вами был Игорь Негода. 

01:00:02
Speaker 2
Вот из этого раздела штрафные санкции я бы исключил фразу при повторном нарушении в течение месяца размер штрафа увеличивается в два раза относительно размера указанного в таблице. В целом сумма небольшая, кроме двух позиций, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара миллион рублей и полмиллиона за необеспечение организации безопасного проведения работы. Все остальные могут быть и мелочи. Так, отдача приемки в гарантийную эксплуатацию. 

01:00:36
Speaker 1
Все понятно. Соответственно, 

01:00:47
Speaker 2
Приложение номер 8, акт допуска, необходимо тоже корректировать в соответствии с пунктом скорректированного договора о том, что мы не принимаем весь участок цеха, потому что это физически невозможно и не соответствует вообще ничему, предусмотреть корректировку с разбивкой на отдельные участки и подписанием такого акта допуска на эти участки по факту начала на них работы, перед началом работы на этих участках. Так, окей, давай пробежимся еще быстро по последнему документу. Ты мне так не отправил протокол в разногласии, да? 

01:02:00
Speaker 1
Отправил? Куда почту? Что там? Паспорт сейчас стоит. Так, мы с тобой... Все, ты нашел протокол. 

01:02:21
Speaker 2
Да, мы побежали с помощью. редакции подрядчика. 

01:02:33
Speaker 1
Локальный. 

01:02:43
Speaker 2
сметный расчет, подрядчик, риск бесплатных дополнительных работ. В стоимость входит любая работа, необходимая для результата работы, если не вызванная из меню ТЗ. Так, изменение технического задания, да, авансы, платеж. Вот оно, до 70% включено. Пункт касательно банковской гарантии и требований. В договоре их нет, но есть приложение, отдельный файл с требованиями БГ, потенциально его надо тоже включать. В котором есть один рискованный пункт об обязанности гаранта платить заказчику неустойку в случае просрочки. 

01:03:29
Speaker 1
Чего? 

01:03:31
Speaker 2
За неисполнение ненадлежащих исполнения своих обязательств по гарантии. Ну, типа, если банк не платит, то им начинает капать бабки. Потому что мы как будто во всех гарантиях с Коломна этот пункт ломали. 

01:03:49
Speaker 1
Угу. 

01:03:50
Speaker 2
Ну, потому что он как будто такой... Ну, хорошо. Это я помню эту формулировку. Запретительная ставка. Это моя формулировка. Предлагаем информировку. Бум-бум-бум. Короче, мы говорим о том, что не то чтобы платить, вообще никто ничего не будет. По закону больше. 

01:04:12
Speaker 1
Дальше, дальше. 

01:04:14
Speaker 2
Так. Оплата... Работ и посадок. 

01:04:19
Speaker 1
Десять дней материала. Все нормально. 

01:04:21
Speaker 2
Десять. 

01:04:21
Speaker 1
Десять. 

01:04:23
Speaker 2
А, вот что. Вот что мы должны сюда добавить. Не только КС-2, КС-3, а еще и ТОРГ-12. 

01:04:36
Speaker 1
А, ТОРГ-12, да, мы вообще прощелкали. В договор надо добавить приемку оборудования и материалов по ТОРГ-12 с оплатой в течение 10 дней после факта приемки. 

01:04:53
Speaker 2
Так, сроки. Здесь как раз расписано, почему, когда сроки могут автоматически измениться. 

01:05:07
Speaker 1
Непредставление. 

01:05:12
Speaker 2
площадки, наличие замечаний к площадке, наличие замечаний к проектной документации, требующих изменения задержек с передачи фронта работ, Освобождение от имущества, внесение изменения текстового заказчика, несовременная передача объемов выполненных работ, предшествующих и влияющих на сроки. Вот очень хороший пункт, мне он очень нравится. Мы его, помню, формулировали прямо. Так, задержка сроков поставки до... Так, наличие доп. объёмов работ, не предусмотренных рабочкой, наличие третьих лиц, препятствующих выполнению наших работ, не предоставление окон, допуска. Выходные и прочие ночные часы крайне важны. Так, это уведомление о приостановке. 

01:06:35
Speaker 1
5.8 там с компенсацией затрат? 

01:06:39
Speaker 2
Да, по пункту 5.8 заказчик должен будет компенсировать срок приостановки. 

01:06:44
Speaker 1
5.9, туда же. 

01:06:47
Speaker 2
Так вот, как раз компенсация есть. В общем компенсацию добавить нужно при приостановке работ заказчик должен компенсировать подрядчику простой. 

01:07:04
Speaker 1
А, слушай, знаешь, что нужно добавить? Нужно добавить при приостановке работ односторонним право подрядчика на расторжение договора в одностороннем порядке с компенсацией всех затрат. Логика следующая. 

01:07:22
Speaker 2
Сейчас она предусмотрена только в случае 30-дневной просрочки платежей. Это единственное основание подрядчика расторжения договора. 

01:07:30
Speaker 1
Значит, приостанавливают работы, Мы начинаем с ними судиться за компенсацию простоя, потому что это всё происходит на фоне того, что там никаких денег нет, троллевали пассатижи, и на самом деле мы по этому договору даже покинуть строительную площадку не можем. А у нас должно быть это. В случае при остановке более одного месяца. 

01:08:01
Speaker 2
у нас должен быть... Включить в основание подрядчика для расторжения договора... При остановке более. 

01:08:12
Speaker 1
чем на один месяц? 

01:08:13
Speaker 2
При остановке более чем на 30 календарных дней. В этом случае подрядчик имеет право расторгнуть договор. 

01:08:29
Speaker 1
Не только приостановку, но и фактическую невозможность исполнения обязательств по разным причинам, которые зависят от заказчиков. Не предоставили фронт. В общем, короче, что-либо не сделали, у нас мы не должны быть подвязаны. Согласованная со стороны КЗ в текущем договоре написана опасно. 6.2.1. Это нельзя так. Пункт 6.2.1 особое внимание. Нас текущая версия согласованная не устраивает. Давай дальше. 

01:09:44
Speaker 2
Вот наша редакция. Ну, это не совсем подходящая формулировка. 

01:10:01
Speaker 1
Нет, я и говорю, не подходит. 

01:10:06
Speaker 2
Так, здесь согласен. Вот, как раз про альтернативное решение. Так, порядок приемки. Порядок приемки заказчика материалов. 

01:10:29
Speaker 1
Молоток 12. 

01:10:33
Speaker 2
О, УПД. 

01:10:38
Speaker 1
А, ну или так. 7-2, 7-2, 7-4, там все есть. 0,1? Угу. 

01:10:51
Speaker 2
Так, убытки. 

01:10:56
Speaker 1
Убытки. 

01:10:59
Speaker 2
Допустим, так. Вот это мы хотим вообще исключить. Миллионы рублей. 

01:11:13
Speaker 1
Глинотека какая-то, да. 

01:11:20
Speaker 2
Здесь все по существу. Я читал этот пункт. Если что-то нарушаешь, то заказчик имеет право. Как будто надо оставлять, потому что это такой, знаешь, совсем принципиальный вопрос. Как раз односторонний несудебный порядок отказа от исполнения. Вот как раз 30 дней. Становка. 

01:12:05
Speaker 1
Кто-то написал жёлтое нанесение заказчика на изменение более 10 процентов времени. 

01:12:10
Speaker 2
Охеренная какая-то. 

01:12:12
Speaker 1
Пиздец, блин. Боги ума просто. Заказчик бездействует. Что это за формировка? Решение вопросов я ищу. В случае, если... А, ну вот. Решение остановки. Да, всё нормально. Всё написано. 

01:12:37
Speaker 2
Ну вот эти два пункта надо убрать отсюда. 

01:12:41
Speaker 1
Ну, не, их надо переформулировать. Формулировка мне не нравится. 

01:12:46
Speaker 2
Да нет, ну это вообще бред. 

01:12:49
Speaker 1
А, вот это желтое надо удалить. Заказчик бездействует. 

01:12:53
Speaker 2
А это просто что-то неконкретное совсем. Что значит бездействует? Он в коме лежит, что ли? Что он бездействует? 

01:13:03
Speaker 1
Ну да, надо удалить, давай дальше. 

01:13:10
Speaker 2
Недоказуемый факт бездействия. Вернуть аванс. 

01:13:32
Speaker 1
бы. 

01:13:38
Speaker 2
здесь, знаешь, добавил единственное, что вот эти процедуры вы нам за плату за материал, мы вам возвращаем аванс, чтобы это взаимозачетом можно было сделать. 

01:13:54
Speaker 1
Да, и здесь надо добавить 9.8 протокол разногласий, надо добавить, значит, про материалы, что если мы проавансировали какое-то оборудование, материалы, значит, то этот аванс В случае невозможности его истребования, может быть переуступлен заказчику в счет компенсации выплаченного аванса. Или заказчик тогда может каким-то образом организовать доплату полной стоимости, получить материалы и также их принять. Понимаешь? Материал не поставлен, аванс висит и как будто он тебе нафиг не нужен. И это нужно обязательно прописать. Дальше. 

01:14:55
Speaker 2
Вот, мы прописали СВО. 

01:15:00
Speaker 1
Здесь, да, здесь force majeure, смотрите, значит, у нас могут быть значимые простой по. 

01:15:09
Speaker 2
времени подожди здесь смысл другой совершенно обратный мы прописали что эти обстоятельства не могут служить препятствием для реализации договора установленные сроки сторонами конечно могут нихрена себе в смысле. 

01:15:24
Speaker 1
Стороны согласились считать что здесь еще на дату не являются внезапно возникшими What the fuck? 

01:15:40
Speaker 2
Сами себе, короче, это привезли, блин. 

01:15:44
Speaker 1
10.7. 

01:15:45
Speaker 2
Протокол разногласий. 

01:15:47
Speaker 1
Автора намыл, блин. Кто это написал, ёпта, красота. Ошибка сутевая, ровно на 180, суть пункта. Кошмар. Лена, прости. Чего? 

01:16:12
Speaker 2
Какой штраф? А, СРО, да. Понятно, ладно. 

01:16:19
Speaker 1
Все. Норм. Так, заканчиваем записи. 
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