ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № ___ ОТ _______.
г.Коломна																«____» _____ 202__г.
Акционерное общество «Коломенский завод» (АО «Коломенский завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Степанкевича Вячеслава Станиславовича, действующего на основании Доверенности №51/501 от 12.01.2026г., с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий протокол разногласий к Договору подряда № ___ от _____ (далее - Договор) о нижеследующем:

	№ пункта договора
	Редакция Заказчика
	Редакция Подрядчика
	Комментарии

	1.1.
	1.1. РАБОТЫ – комплекс работ по объекту: «Наименование» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, выполненных в объеме, предусмотренном Договором, а также в приложениях к нему, а также в иной технической документации, переданной Заказчиком Подрядчику.
	1.1. РАБОТЫ — комплекс работ по объекту: «Наименование» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, выполненных в объеме, определенном Ценовой таблицей (Приложение №3), и в соответствии с техническими решениями, предусмотренными Проектной документацией.
	+

	1.2.
	1.2. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ – означает выполненные Подрядчиком в соответствии с Договором, дополнительными соглашениями, приложениями к ним и иной технической документацией Работы, принятые без замечаний Заказчиком, Техническим заказчиком по Акту сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 6).

	1.2. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ – означает выполненные Подрядчиком в соответствии с Договором, дополнительными соглашениями, приложениями к ним Работы, принятые без замечаний Заказчиком, Техническим заказчиком по Акту сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 6).

	+

	1.4. 
	1.4. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – проект капитального ремонта Объекта, технический проект, рабочая документация, технические условия и другая документация, необходимая для выполнения Работ. Состав переданной для производства Работ проектной документации определен Сторонами в Приложении № 1.1. к Договору, которое именуется «Перечень Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику»).

	1.4. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – проект реконструкции Объекта, технический проект, рабочая документация, технические условия. Состав переданной для производства Работ проектной документации определен Сторонами в Приложении № 1.1. к Договору, которое именуется «Перечень Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику»).

	+-

	1.6. 
	1.6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комплект разрешительной документации и иной документации (не являющейся Проектной документацией), переданный Заказчиком Подрядчику по Договору. Включает в себя чертежи, схемы, экспликации, текстовые материалы и другие документы, используемые при осуществлении Работ и определяющие объем всей выполняемой работы по Договору.

	1.6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комплект разрешительной документации и иной документации (не являющейся Проектной документацией), переданный Заказчиком Подрядчику (по  запросу Подрядчика в случае необходимости) по Договору. Включает в себя чертежи, схемы, экспликации, текстовые материалы и другие документы, используемые при осуществлении Работ и определяющие объем всей выполняемой работы по Договору.

	+

	2.1.
	2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Наименование» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, в объеме, предусмотренном переданной Технической документацией и Договором (включая приложения к Договору).
	2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме и по стоимости, установленным в Ценовой таблице (Приложение №3). Технические требования и решения по выполнению указанных объемов работ определяются Проектной документацией и Техническим заданием.
	+

	2.2.
	2.2. Объем и требования к Работам по Договору, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Договоре и в приложениях к нему, Техническим заданием (Приложение № 1), Проектной документацией, поименованной в Перечне Проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику (Приложение №1.1), Технической документацией, Ведомостью объемов работ (Приложение № 2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.3), Ценовой таблицей (Приложение № 3), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора.

	2.2. Объем и требования к Работам по Договору, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Договоре и в приложениях к нему, Техническим заданием (Приложение № 1), Проектной документацией, поименованной в Перечне Проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику (Приложение №1.1), Ведомостью объемов работ (Приложение № 2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.3), Ценовой таблицей (Приложение № 3), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора..
В случае возникновения несоответствий между документами, входящими в состав Договора, Стороны установили следующий приоритет документов:
· В части определения перечня, объемов и стоимости работ приоритетное значение имеет Ценовая таблица (Приложение №3);
· В части технических и инженерных решений приоритетное значение имеет Проектная  документация.

	+, +п.2.3

	2.4. 
	2.4. В связи с тем, что Ценовая таблица (Приложение № 3 к Договору) первоначально разрабатывает Подрядчик, а у Заказчика нет возможности исчерпывающим образом проверить все перечисленные в позициях расчета видов работ и используемых материалов на предмет их достаточности для достижения окончательного Результата Работ по настоящему Договору, Стороны договорились о том, что в стоимость настоящего Договора входят также любые сопутствующие виды работ, необходимые для выполнения Подрядчиком законченного Результата Работ и принятия его Заказчиком. При этом такие виды работ не должны быть вызваны внесением изменений Заказчиком в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору), в Ведомость объемов работ (Приложение № 2), в Ведомость объемов работ (Приложение №2.1), в Ведомость объемов работ (Приложение №2.2), в Ведомость объемов работ (Приложение №2.3) и в Проектную, Техническую документацию, ранее переданную Подрядчику.

	2.4. Стороны договорились о том, что в стоимость настоящего Договора входят работы, строго соответствующие Ценовой таблице (Приложение № 3).
Подрядчик имеет право производить декомпозицию (детализацию) строк Ценовой таблицы (Приложение № 3) по согласованию с Техническим заказчиком. Такая декомпозиция осуществляется для удобства фиксации промежуточных этапов работ и уточнения фактически выполненных объемов при подписании Актов формы КС-2. При этом общая стоимость декомпозированных позиций не должна превышать стоимость исходной строки Ценовой таблицы, а технические решения должны соответствовать Проектной документации.

	+

	3.2. 
	3.2. Стоимость Работ включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, компенсацию инфляции, оплату исполнения всех обязательств Подрядчика по Договору, иных расходов Подрядчика, необходимых для достижения результата части Работ, описанного в Техническом задании, в Проектной и иной Технической документации, а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ.
Стоимость Работ включает в себя, в том числе, стоимость накладных расходов и прибыль Подрядчика, все вспомогательные работы в соответствии с действующими ГОСТами, СНИПами, расходы на мобилизацию и демобилизацию, технологические перерывы, фотофиксацию выполненных работ, расходы на защиту соседних конструкций, охрану труда, прочие затраты и возмещение всех иных понесенных Подрядчиком затрат, связанных с выполнением Работ по Договору.


	3.2. Стоимость Работ включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, оплату исполнения всех обязательств Подрядчика по Договору, иных расходов Подрядчика, необходимых для достижения результата части Работ, описанного в Техническом задании, в Проектной документации, а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ.


Стоимость Работ включает в себя, в том числе, стоимость накладных расходов и прибыль Подрядчика, все вспомогательные работы в соответствии с действующими ГОСТами, СНИПами, расходы на мобилизацию и демобилизацию, фотофиксацию выполненных работ, расходы на защиту соседних конструкций, охрану труда, прочие затраты и возмещение всех иных понесенных Подрядчиком затрат, связанных с выполнением Работ по Договору.

	Инфляция –остается
Остальное +
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	3.3. 
	3.3. В случае изменения Заказчиком Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), предоставления дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, вследствие чего объем подлежащих выполнению по Договору Работ увеличится относительно первоначального объема Работ по Договору, такие работы выполняются после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором Стороны уточняют объем, сроки выполнения и стоимость выполняемых дополнительных работ. При этом, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об увеличении объема подлежащих выполнению Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения Заказчиком  Проектной документации, Технического задания, предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, в противном случае Подрядчик теряет право требовать увеличения стоимости Работ, указанной в настоящем Договоре, и обязан выполнить Работы по стоимости Работ, согласованной Сторонами до внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ.

	3.3. В случае изменения Заказчиком Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), предоставления дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, вследствие чего объем подлежащих выполнению по Договору Работ увеличится относительно первоначального объема Работ по Договору, такие работы выполняются после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором Стороны уточняют объем, сроки выполнения и стоимость выполняемых дополнительных работ. При этом, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об увеличении объема подлежащих выполнению Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения Заказчиком  Проектной документации, Технического задания, предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, в противном случае Подрядчик теряет право требовать увеличения стоимости Работ, указанной в настоящем Договоре, и обязан выполнить Работы по стоимости Работ, согласованной Сторонами до внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ.

	+-

	3.3.1
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить Договор пунктом 3.3.1:
3.3.1 Стороны признают, что стоимость Работ в части стоимости материалов и оборудования в Ценовой таблице (Приложение № 3) определена на основании рыночных цен, действующих на дату заключения Договора. В случае документально подтвержденного роста рыночной стоимости материалов и/или оборудования, необходимых для выполнения Работ, но еще не закупленных Подрядчиком, более чем на 12% (двенадцать процентов) от их стоимости, указанной в Ценовой таблице (Приложение № 3), Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением конъюнктурного анализа.
          Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления вправе выбрать одно из следующих решений:
· согласовать изменение стоимости соответствующих позиций в Ценовой таблице (Приложение № 3) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору;
· произвести закупку данных материалов и/или оборудования самостоятельно и передать их Подрядчику для монтажа в качестве давальческого материала. В этом случае общая Цена Договора уменьшается на полную стоимость исключенных материалов/оборудования согласно Ценовой таблице (Приложение № 3).
          До принятия Заказчиком решения и в случае задержки сроков поставки материалов / оборудования Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ, требующих применения указанных материалов/оборудования, без применения штрафных санкций к Подрядчику.

	+-
Заказчик вправе

	4.1.1.
	4.1.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком счета и безусловной, безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата аванса на сумму авансового платежа выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора, что составляет ____, в т.ч. НДС (22%)_____________.

	4.1.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком счета и безусловной, безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата аванса на сумму авансового платежа выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцати процентов)  от Цены Договора, что составляет ____, в т.ч. НДС (22%)_____________. По запросу Подрядчика и на усмотрение Заказчика аванс может быть увеличен при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии в обеспечение возврата аванса.

	

+

	4.1.2.7
	4.1.2.7. Банковская гарантия должна содержать обязанность Гаранта уплатить Заказчику (Бенефициару) неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по гарантии, в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
	Исключить

(Банковская гарантия регулируется ст. 368–379 ГК РФ, и эти нормы не предусматривают обязательства гаранта уплачивать отдельную неустойку за нарушение своих обязанностей. Гарант обязан исполнить требование бенефициара в пределах суммы гарантии, но не обязан платить сверх неё штрафные санкции.  Большинство банков прямо указывают в своих регламентах, что: - в текст гарантии не включаются дополнительные штрафы, - не допускается повышение ответственности гаранта сверх гарантируемой суммы.)
	-
Предварительно оставляем, типовая история

	4.1.2.12.
	4.1.2.12. В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока банковской гарантии, авансовый платеж, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, не погашен, Подрядчик обязуется продлить действие банковской гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую банковскую гарантию) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока соответствующей банковской гарантии.

	4.1.2.12. В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока банковской гарантии, авансовый платеж, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, не погашен по вине Заказчика, Подрядчик обязуется продлить действие банковской гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую банковскую гарантию) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока соответствующей банковской гарантии, при условии своевременного подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения о продлении сроков производства работ.	Comment by Елена Филонова: ?

	+-

	4.2.
	4.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ. 

	4.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ и поставленных материалов / оборудования.
	-

	4.2.1.
	4.2.1. Платеж в размере 65 % (шестидесяти пяти процентов) от цены Договора в размере __________, в т.ч. НДС (22%) _________ уплачивается Заказчиком Подрядчику на основании счета Подрядчика после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предъявления Подрядчиком надлежаще оформленного счета на оплату, содержащего ссылку на подписанные акты КС-2 и справку КС-3, с учетом зачета выплаченного в соответствии с п.4.1 Договора авансового платежа,  пропорционально выполненному объему работ, зафиксированному в подписанных обеими Сторонами Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2.

	4.2.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком промежуточными платежами в размере 65% от суммы выполненных работ на основании счета Подрядчика после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предъявления Подрядчиком надлежаще оформленного счета на оплату, содержащего ссылку на подписанные акты КС-2 и справку КС-3, с учетом зачета выплаченного в соответствии с п.4.1 Договора авансового платежа,  пропорционально выполненному объему работ, зафиксированному в подписанных обеими Сторонами Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2.

	
+-

	4.2.2.
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить договор пунктом 4.2.2:
4.2.2. Заказчик вправе принять и оплатить материалы / оборудование, используемые для выполнения Работ по настоящему Договору.  Стоимость поставленных материалов / оборудования уплачивается Заказчиком Подрядчику на основании счета Подрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней  после подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) на поставленные материалы, с учетом зачета выплаченного в соответствии с п.4.1 Договора авансового платежа, пропорционально поставленному объему материалов.
	+-

	4.3.3.
	Подрядчик вправе обеспечить выполнение гарантийных обязательств путем предоставления Заказчику безотзывной банковской гарантии, выданной согласованным с Заказчиком банком на сумму 5% (пять процентов) от Цены Договора, что составляет – __________, в т.ч. НДС __________. Расходы на выпуск и обслуживание банковской гарантии за счет Подрядчика. Текст банковской гарантии предварительно согласовывается Заказчиком. Срок, на который выдается указанная банковская гарантия: начало действия – не позднее даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору); окончание срока действия: 26 (двадцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору).
При условии предоставления Подрядчиком указанной банковской гарантии в соответствии с условиями настоящего пункта, Заказчик выплачивает Подрядчику Гарантийное удержание в срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ в гарантийную эксплуатацию. 

	Подрядчик вправе обеспечить выполнение гарантийных обязательств путем предоставления Заказчику безотзывной банковской гарантии, выданной согласованным с Заказчиком банком на сумму 5% (пять процентов) от Цены Договора, что составляет – __________. Расходы на выпуск и обслуживание банковской гарантии за счет Подрядчика. Текст банковской гарантии предварительно согласовывается Заказчиком. Срок, на который выдается указанная банковская гарантия: начало действия – не позднее даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору); окончание срока действия: 26 (двадцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору).
При условии предоставления Подрядчиком указанной банковской гарантии в соответствии с условиями настоящего пункта, Заказчик выплачивает Подрядчику Гарантийное удержание в срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ в гарантийную эксплуатацию. 

	+ 

	5.5. 
	5.5. Сроки выполнения Работ подлежат автоматическому соразмерному изменению (без подписания соответствующего дополнительного соглашения) в случае, если сроки выполнения работ просрочены по причинам, не зависящим от Подрядчика или привлеченных им третьих лиц. 

	5.5. Сроки выполнения Работ подлежат автоматическому соразмерному изменению (без подписания соответствующего дополнительного соглашения и без применения к Подрядчику штрафных санкций) в случае, если сроки выполнения работ просрочены по причинам, не зависящим от Подрядчика или привлеченных им третьих лиц, в том числе 
5.1.1. наступление обстоятельств непреодолимой силы;
5.1.2. в случае задержки перечисления Заказчиком авансовых платежей, оплаты за принятые выполненные работы дата окончания выполнения Работ по Договору переносится на количество календарных дней допущенной Заказчиком просрочки соответствующего обязательства;
5.1.3. наступление обстоятельств, которые, по мнению Подрядчика, создают невозможность завершения Работ в предусмотренный договором срок, включая:
·  непредоставление площадки строительства (места для выполнения Работ);
· наличие замечаний к переданной строительной площадке, способных повлиять на результаты выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим Договором;
· наличие замечаний к переданной Заказчиком Подрядчику проектной документации, требующих внесения изменений в такую проектную документацию, влияющих на сроки и объемы производства Работ;
· задержка с передачей фронта работ (неосвобождение складов, помещений, участков от имущества Заказчика или третьих лиц, которое может препятствовать выполнению работ);
· внесение каких-либо изменений в Техническое задание по инициативе Заказчика;
· несвоевременная передача Подрядчику объемов выполненных работ, предшествующих и влияющих на сроки выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору, либо в случае передачи таких предшествующих работ ненадлежащего качества, а также в случае обнаружения в процессе выполнения работ Подрядчиком в таких предшествующих работах брака, который приведет к необходимости переделки работ, выполняемых Подрядчиком;
· задержка сроков поставки давальческих материалов со стороны Заказчика;
· наличие необходимых дополнительных объемов работ, не предусмотренных Рабочей документацией и Договором и предшествующих выполнению работ по Договору;
· наличие работ, которые выполняются на территории строительной площадки третьими лицами и которые могут препятствовать выполнению Работ по данному Договору;
·  непредоставление либо задержка в согласовании технологических окон в деятельности предприятия для осуществления работ;
· непредоставление допуска на территорию строительства персонала и строительной техники Подрядчика в выходные, праздничные дни и ночные часы;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

	+

	5.8. 
	5.8. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить выполнение Подрядчиком всех Работ по Договору, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Уведомление направляется Заказчиком Подрядчику не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты начала приостановки Работ. 

	5.8. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить выполнение Подрядчиком всех Работ по Договору, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Уведомление направляется Заказчиком Подрядчику не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты начала приостановки Работ. 

	Вводное для понимания следующих пунктов 5.9, 5.10, 5.11

	5.9. 
	5.9. В уведомлении указываются сроки начала и окончания приостановки Работ, при этом сроки, согласованные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), сдвигаются на количество дней необходимой приостановки. Период приостановки Работ не может быть менее 10 календарных дней и более 6 месяцев. Компенсация за простой либо какие-либо суммы реального (фактического) ущерба, понесенные Подрядчиком в связи с простоем в период приостановки, Заказчиком не оплачиваются, если Стороны не договорятся об ином
	5.9. В уведомлении указываются сроки начала и окончания приостановки Работ, при этом сроки, согласованные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), сдвигаются на количество дней необходимой приостановки. Период приостановки Работ не может быть менее 10 рабочих дней и более 30 (тридцати) рабочих дней. Приостановка работ оплачивается Заказчиком, исходя из фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Подрядчика на простой персонала, техники и накладных расходов.  Если срок приостановки работ Заказчиком превышает 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора согласно п. 9.5.
	+-

	5.10.
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить Договор пунктом 5.10:
5.10. В случае возникновения у Подрядчика вынужденного простоя персонала и техники, мобилизованных на объект строительства (невозможность выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ) по причинам, зависящим от Заказчика (в том числе: непредоставление фронта работ, отсутствие доступа/технологических окон, непредоставление электроэнергии, выявление критических ошибок в проектной документации), Заказчик выплачивает Подрядчику компенсацию за каждый календарный день простоя, включая накладные расходы, связанные с простоем.
Компенсация осуществляется на основании уведомления Подрядчика и подписываемого Сторонами Акта фиксации простоя, содержащего период простоя, причины и расчет суммы. Компенсация выплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта фиксации простоя. Оплата осуществляется на основании счета и акта, оформленных Подрядчиком.
В случае, если срок вынужденного простоя Подрядчика превышает 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора согласно п. 9.5.
	-

	5.11. 
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить Договор пунктом 5.11:
5.11. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, а также возместить подтвержденную соответствующими документами стоимость материалов / оборудования, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их приостановления.

	-

	6.1.1.
(Подрядчик обязуется)
	             6.1.1. Обеспечить Работы материалами и оборудованием, согласованными Сторонами в Ценовой таблице (Приложение № 3 к Договору).
Производить Работы на Объекте в соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Проектной документацией (перечень Приложение №1.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Договору), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.3), Ценовой таблицей (Приложение № 3 к Договору), другими приложениями, а также иной технической документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику. Выполненные Подрядчиком Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Московской области, СНиП, ГОСТ.
Подрядчик подтверждает, что вся указанная в настоящем Договоре техническая и иная документация, а также иные исходные данные, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, переданы Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Подрядчик не имеет права ссылаться на то обстоятельство, что Заказчиком не была представлена какая-либо документация для выполнения Работ по настоящему Договору, как на основание для увеличения сроков выполнения Работ или их отдельных частей (промежуточных сроков) и Цены Договора (стоимости отдельных видов работ). Подрядчик подтверждает, что имеет все допуски и разрешения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

	             6.1.1. Обеспечить Работы материалами и оборудованием, согласованными Сторонами в Ценовой таблице (Приложение № 3 к Договору).
Производить Работы на Объекте в соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Проектной документацией (перечень Приложение №1.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Договору), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.3), Ценовой таблицей (Приложение № 3 к Договору), другими приложениями. Выполненные Подрядчиком Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Московской области, СНиП, ГОСТ.

На протяжении всего срока Договора Подрядчик проводит входной контроль проектной документации, а также иных исходных данных, передаваемых Заказчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения.
По результатам входного контроля Подрядчик составляет и направляет Заказчику (Техническому заказчику) письменный перечень выявленных замечаний, несоответствий, включая противоречия между полученной документацией и Ценовой таблицей (Приложение № 3). Заказчик обязан рассмотреть указанные замечания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, обеспечить внесение необходимых изменений проектной организацией и передать Подрядчику скорректированную документацию со штампом «В производство работ». После получения исправленных материалов Подрядчик проводит повторный входной контроль.
Документация считается принятой в работу только после полного устранения выявленных замечаний и письменного подтверждения этого Подрядчиком. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 5), автоматически продлеваются на период с момента направления Подрядчиком перечня замечаний до момента получения Подрядчиком исправленной документации, успешно прошедшей повторный входной контроль.
            В состав исходных данных, подлежащих входному контролю, Заказчик также обязан включить Регламент работы предприятия (цеха) и актуальные схемы энергоснабжения Объекта.
Подрядчик подтверждает, что имеет все допуски и разрешения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

	

???? 
+-










	6.1.9. 
(Подрядчик обязуется)
	6.1.9. Информировать Заказчика по его запросам о ходе Работ по настоящему Договору в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день со дня получения такого запроса, в письменной форме, если этого потребует Заказчик.
	6.1.9. Информировать Заказчика по его запросам о ходе Работ по настоящему Договору в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня со дня получения такого запроса, в письменной форме, если этого потребует Заказчик.
	+

	6.1.11
(Подрядчик обязуется)
	6.1.11 Подрядчик несет полную ответственность за нарушение указанных в п.6.1.10 настоящего Договора требований. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в процессе выполнения всех Работ по настоящему Договору, возникшими по причине нарушения персоналом Подрядчика техники безопасности и иных указанных в п.6.1.10 требований. В случае выявления нарушений персоналом Подрядчика требований, предусмотренных п.6.1.10 настоящего Договора, заказчик оформляет Предписание об устранении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности (Приложение № 10 к Договору).

	6.1.11 Подрядчик несет полную ответственность за нарушение указанных в п.6.1.10 настоящего Договора требований исключительно в части действий своего персонала и привлеченных им субподрядчиков. Подрядчик не несет ответственности за несчастные случаи и инциденты, произошедшие по вине персонала Заказчика или третьих лиц, а также в случае нарушения персоналом Заказчика или третьими лицами границ зоны производства работ, обозначенных Подрядчиком. Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение о разграничении ответственности по охране труда и промышленной безопасности на территории действующего предприятия АО «Коломенский завод». В случае выявления нарушений персоналом Подрядчика требований, предусмотренных п.6.1.10 настоящего Договора, заказчик оформляет Предписание об устранении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности (Приложение № 10 к Договору).
	-

	6.1.18.
(Подрядчик обязуется)
	6.1.18. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания Работ освободить Объект и прилегающую территорию от инвентаря, другого своего имущества и строительного мусора.
	6.1.18. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания Работ освободить Объект и прилегающую территорию от инвентаря, другого своего имущества и строительного мусора.
	+

	6.1.29
	6.1.29. Если закрытие работ….
	В присланной редакции договора от КЗ присутствует задвоение нумерации пунктов с № 6.1.29. Предлагается первый п.6.1.29 (про скрытые работы) включить вторым абзацем в п.6.1.28.
	+

	6.1.29
(Подрядчик обязуется)
	6.1.29. Осуществлять свою деятельность на территории предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Коломенский завод», в том числе в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.
	6.1.29. Осуществлять свою деятельность на территории предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Коломенский завод» (при условии предварительного официального ознакомления Подрядчика с указанными актами), в том числе в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.	Comment by Елена Филонова: 6.1.30
	+

	6.2.1.
(Заказчик обязуется)
	6.2.1. Обеспечить доступ на Объект сотрудникам Подрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что Заказчик предоставил Подрядчику, а Подрядчик получил доступ к месту выполнения Работ для выполнения Работ по Акту доступа, подписанному Сторонами по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящему Договору). Подписанием такого Акта Подрядчик признает и подтверждает, что он осмотрел место выполнения Работ, признал его состояние не препятствующим выполнению работ по Договору, и что места выполнения Работ готовы к тому, чтобы Подрядчик незамедлительно приступил к их выполнению.

	6.2.1. Обеспечить доступ на Объект сотрудникам Подрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору.
Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства Работ, График предоставления фронтов работ и технологических окон в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора, на основе информации полученной от Заказчика.
Допуск к месту выполнения Работ (на конкретные участки Объекта) предоставляется Подрядчику поэтапно, в соответствии с Графиком предоставления фронтов работ, согласованным Сторонами. Факт предоставления доступа на каждый участок Объекта фиксируется подписанием Сторонами Акта допуска (Приложение № 8 к Договору). 
Подписанием такого Акта Подрядчик признает и подтверждает, что он осмотрел предоставленный участок выполнения Работ, признал его состояние не препятствующим выполнению работ по Договору, и что места выполнения Работ готовы к тому, чтобы Подрядчик незамедлительно приступил к их выполнению. 

	+-

	6.2.2.
(Заказчик обязуется)
	6.2.2. Подрядчик подтверждает, что вся необходимая проектная, техническая и иная документация, а также иные исходные данные, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, переданы Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Подрядчик не имеет права ссылаться на то обстоятельство, что Заказчиком не была представлена какая-либо документация для выполнения Работ по настоящему Договору, как на основание для увеличения сроков выполнения Работ или их отдельных частей (промежуточных сроков) и Цены Договора (стоимости отдельных видов работ). 
	Исключить

Пункт избыточен для раздела «Заказчик обязуется». 
Кроме того, данная формулировка присутствует в Обязательствах Подрядчика в п.6.1.1, по которому предложена редакция Подрядчика. 
	+

	6.2.10 (Заказчик обязуется)
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить договор пунктом 6.2.10:
6.2.10. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Подрядчику на территории Предприятия, в непосредственной близости от Объекта, согласованные места (площадки) для временного складирования, накопления и перевалки строительных отходов, образующихся в ходе выполнения Работ (в том числе при демонтаже кровельного покрытия и бетонных полов). Подрядчик обязуется предварительно известить Заказчика о планируемом объеме и видах отходов для согласования достаточной площади мест складирования.
Места расположения указанных площадок должны обеспечивать возможность беспрепятственного маневрирования специализированной техники Подрядчика и соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности Заказчика. Факт предоставления и границы указанных площадок фиксируются Сторонами в Акте допуска или отдельном Протоколе согласования мест складирования.
После завершения Работ Подрядчик обязан провести мероприятия по восстановлению площадки в первоначальное исходное состояние.

	+-

	6.2.11 (Заказчик обязуется)
	Отсутствует в редакции Заказчика
	6.2.11. Заказчик обязуется передать Подрядчику актуальные версии всех применимых локально-нормативных актов АО «Коломенский завод»  в отношении Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
	-

	6.4.
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить Договор пунктами 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3:
6.4. Подрядчик вправе:
6.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.
6.4.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4.3. В случае объективной технической невозможности выполнения работ в соответствии с Договором, Подрядчик имеет право предложить и согласовать с Заказчиком альтернативное решение по выполнению работ, не ухудшающее результат выполнения работ. В случае изменения стоимости таких работ относительно работ, отраженных в Договоре, стоимость может быть пересмотрена в рамках Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

	+-

	7.2.12
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить Договор пунктом 7.2.12 в следующей редакции:
[bookmark: _Ref415405234]«7.2.12. Порядок приемки поставленных материалов / оборудования.
7.2.12.1. Приемка Заказчиком поставленных Подрядчиком материалов / оборудования производится за фактический поставленный объем.
[bookmark: _Ref415405247]7.2.12.2. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку материалов / оборудования, обеспечение выполнения работ которыми осуществляется иждивением Подрядчиком.
7.2.12.3. Для осуществления осмотра и приемки поставленных материалов / оборудования Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику их данные, дату и время осуществления приемки.
7.2.12.4. Уполномоченные представители Заказчика проводят осмотр материалов / оборудования в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленным Договором. По результатам приемки Стороны подписывают универсальный передаточный документ (УПД). 
7.2.12.5. С момента подписания УПД указанные в ней материалы / оборудование становятся собственностью Заказчика, а у Заказчика возникает обязанность перед Подрядчиком по оплате поставленных и принятых материалов в порядке и сроки, установленные п. 4.2.2 Договора.
7.2.12.6. Материалы / оборудование, принятые Заказчиком по УПД, передаются им Подрядчику для выполнения Работ в качестве давальческих материалов по накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15. После подписания Сторонами формы № М-15 материалы / оборудование находятся на ответственном хранении у Подрядчика. Списание материалов / оборудования с ответственного хранения Подрядчика производится по отчету об использовании давальческих материалов в момент приемки Работ по Договору.»

	+-
Монтаж сменить на работу

	7.2.4.
	7.2.4. Технический заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 7.2.3 настоящего Договора, проверяет представленную документацию, осматривает выполненные в отчетном периоде Работы, проверяет соответствие выполненных работ Рабочей документации и переданной Исполнительной документации.
При наличии замечаний к выполненным работам или при наличии замечаний к оформлению документации Технический заказчик направляет Заказчику проект подготовленного им мотивированного отказа от приемки работ. 
Лабораторные заключения по прочностным характеристикам раствора, а также бетона, измеряемых на 7-ые и 28-ые сутки со дня производства раствора, предоставляются Подрядчиком в адрес Технического заказчика с копией в адрес Заказчика в течение 5 рабочих дней после дня испытаний. До предоставления Подрядчиком лабораторных заключений бетонные и железобетонные конструкции считаются непринятыми. В случае не предоставления лабораторных заключений в срок или предоставления заключений с отрицательными результатами испытаний, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать последующие выполненные работы до устранения Подрядчиком всех замечаний.

	7.2.4. Технический заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 7.2.3 настоящего Договора, проверяет представленную документацию, осматривает выполненные в отчетном периоде Работы, проверяет соответствие выполненных работ Рабочей документации и переданной Исполнительной документации.
При наличии замечаний к выполненным работам или при наличии замечаний к оформлению документации Технический заказчик направляет Заказчику проект подготовленного им мотивированного отказа от приемки работ. 
Лабораторные заключения по прочностным характеристикам раствора, а также бетона, измеряемых на 7-ые и 28-ые сутки со дня производства раствора, предоставляются Подрядчиком в адрес Технического заказчика с копией в адрес Заказчика в течение 5 рабочих дней после дня испытаний. До предоставления Подрядчиком лабораторных заключений бетонные и железобетонные конструкции считаются непринятыми. В случае не предоставления лабораторных заключений в срок или предоставления заключений с отрицательными результатами испытаний, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать последующие выполненные работы до устранения Подрядчиком всех замечаний.

	+

	7.2.5.
	7.2.5. Подрядчик после получения отказа от приемки работ в течение 2 (двух) рабочих дней или иной согласованный Сторонами срок устраняет замечания в работах и документации и предоставляет работы и исправленные документы на повторное рассмотрение Технического заказчика и Заказчику (в копиях).

	7.2.5. Подрядчик после получения отказа от приемки работ в течение 5 (пяти) рабочих дней или иной согласованный Сторонами срок устраняет замечания в работах и документации и предоставляет работы и исправленные документы на повторное рассмотрение Технического заказчика и Заказчику (в копиях).

	+-

	7.3.2.
	7.3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 7.3.3. настоящего Договора, с участием Подрядчика и Технического заказчика осматривает и принимает выполненные Работы при отсутствии замечаний. Заказчик подписывает Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) при условии подписанных КС-2 и справок КС-3 на весь фактически выполненный объем Работ по Договору. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Объекта или Работ и их оплаты, если их объем, стоимость или качество не соответствует условиям Договора, Рабочей документации и/или качество не соответствует условиям Договора, Рабочей документации и/или другой Технической документации. Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об отказе в приемке Работ и/или Объекта (подписании Акта приемки законченного строительством Объекта) путем направления в адрес Подрядчика и/или передачей нарочно представителю Подрядчика мотивированного отказа от приемки Работ/Объекта.

	7.3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 7.3.3. настоящего Договора, с участием Подрядчика и Технического заказчика осматривает и принимает выполненные Работы при отсутствии замечаний. Заказчик подписывает Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) при условии подписанных КС-2 и справок КС-3 на весь фактически выполненный объем Работ по Договору. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Объекта или Работ и их оплаты, если их объем, стоимость или качество не соответствует условиям Договора, Рабочей документации и/или качество не соответствует условиям Договора, Рабочей документации. Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об отказе в приемке Работ и/или Объекта (подписании Акта приемки законченного строительством Объекта) путем направления в адрес Подрядчика и/или передачей нарочно представителю Подрядчика мотивированного отказа от приемки Работ/Объекта.

	+

	7.3.3.
	Нарушена нумерация по тексту договора, отсутствует номер п.7.3.3. После п.7.3.2 следует пункт 7.3.4.
	
	перепроверить

	7.3.9.
	7.3.9. После подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) Подрядчик участвует в получении Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

	исключить
	+

	7.4. 
	7.4. После ввода объекта в эксплуатацию и устранения всех недостатков и недоработок, отраженных Сторонами в Акте необходимых доработок и сроков их выполнения и Акте об обнаруженных недостатках и сроков их устранения Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию (по форме приложения №6 к договору). Работы на объекте считаются полностью выполненными и завершенными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию (по форме приложения №6 к договору), а также передачи заказчику всей исполнительной документации. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит к заказчику только с момента подписания сторонами указанного акта. С даты подписания сторонами настоящего акта начинает течь гарантийный срок в отношении объекта, материалов, оборудования и других элементов, использованных при строительстве объекта в соответствии с условиями настоящего договора. В случае, если в установленный в настоящем пункте срок заказчик необоснованно уклоняется от подписания указанного акта и в установленный срок (10 рабочих дней с момента получения) не направил Подрядчику мотивированные замечания по акту, Подрядчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке, с проставлением в акте отметки о его не подписании со стороны заказчика. В указанном случае составленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию будет признаваться надлежащим образом оформленным.
	7.4. После подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) и устранения всех недостатков и недоработок, отраженных Сторонами в Акте необходимых доработок и сроков их выполнения и Акте об обнаруженных недостатках и сроков их устранения Подрядчик направляет Заказчику письменное Уведомление о готовности результата Работ к сдаче в гарантийную эксплуатацию с приложением Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6) в 2 (двух) экземплярах.
7.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчик обязан издать распорядительный документ (приказ/распоряжение) о создании приемочной комиссии. В документе указываются:
· персональный состав комиссии с указанием председателя;
· должности и контактные данные членов комиссии;
· дата и время начала работы комиссии (не позднее 5 рабочих дней с даты издания документа);
· объем полномочий комиссии.
Копия распорядительного документа направляется Подрядчику в день его подписания.
7.4.2. Заказчик обязан обеспечить явку всех членов приемочной комиссии для осмотра результата работ в назначенные дату и время. В случае неявки кого-либо из членов комиссии без уважительных причин, комиссия считается правомочной при участии не менее 50% от ее состава, включая председателя или его заместителя.
7.4.3. По результатам работы комиссии в день осмотра оформляется одно из следующих решений:
· Акт сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию подписывается всеми членами комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. Акт утверждается руководителем Заказчика или иным уполномоченным лицом в течение 2 рабочих дней;
· Оформляется мотивированное заключение комиссии с перечнем выявленных недостатков (дефектов), препятствующих подписанию Акта. Заключение подписывается председателем и членами комиссии, копия вручается представителю Подрядчика в день осмотра.
7.4.4. Недостатки, не препятствующие нормальной гарантийной эксплуатации Объекта и не влияющие на его безопасность (косметические дефекты, недоделки, не влияющие на функционирование), не могут служить основанием для отказа в подписании Акта сдачи-приемки в гарантийную эксплуатацию. Такие недостатки фиксируются в Сводной дефектной ведомости (Приложение к Акту), являющейся неотъемлемой частью Акта, с указанием сроков их устранения. В этом случае Акт подписывается в порядке, предусмотренном п. 7.4.3.
7.4.5. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию и ненаправления мотивированного заключения комиссии в срок, установленный п. 7.4.1 – 7.4.3 (с учетом времени на создание комиссии и осмотр), работы считаются принятыми в гарантийную эксплуатацию, а Акт – подписанным Заказчиком. В этом случае Акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке с отметкой об уклонении Заказчика от приемки, и экземпляр направляется Заказчику.
7.4.6. Датой подписания Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию считается:
· дата утверждения Акта руководителем Заказчика – при надлежащей приемке;
· дата, следующая за последним днем срока, установленного для приемки (п.7.4.1 – 7.4.3) – в случае признания Акта подписанным в одностороннем порядке.
7.4.7. С даты подписания Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (либо признания его подписанным по п. 7.4.5.) начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации, а обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными в полном объеме, за исключением гарантийных обязательств.
7.4.8. Работы на объекте считаются полностью выполненными и завершенными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию (по форме приложения №6 к договору), а также передачи заказчику всей исполнительной документации. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит к заказчику только с момента подписания сторонами указанного акта. С даты подписания сторонами настоящего акта начинает течь гарантийный срок в отношении объекта, материалов, оборудования и других элементов, использованных при строительстве объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 
	+, но заказчик отдельно будет смотреть

	8.1. 
	8.1. За нарушение установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 1 % (одного процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день задержки их выполнения, не более 10 % (десяти процентов) от Цены Договора.
	8.1. За нарушение установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере  0,1 % (одна десятая процента) от стоимости просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости просроченного этапа.
	+, + добавить 8,2 зеркально

	8.4.
	8.4. В случае неисполнения Подрядчиком требований п.п. 6.1.10. настоящего Договора, по факту каждого нарушения, осуществленного Подрядчиком, составляется двусторонний Акт о нарушении. Нарушение со стороны Подрядчика, подтвержденное Актом о нарушении, подлежит устранению Подрядчиком за его счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении нарушения.
Подрядчик несет ответственность за несоблюдение в местах производства Работ действующих на территории РФ требований правил охраны труда и техники промышленной и пожарной безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства в соответствии с Приложением №4 к настоящему договору.
Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать сам и обеспечивать соблюдение своими работниками требований экологической безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, правил охраны труда, правил внутри объектного и пропускного режимов, действующих у Заказчика. Если в результате нарушения указанных норм и правил Заказчик понесет убытки, то Генеральный подрядчик обязуется возместить такие убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
При повторном нарушении одного и того же положения Договора подряда в течение месяца размер штрафа увеличивается в 2 раза относительно размера, указанного в Приложении №4.
	8.4. В случае неисполнения Подрядчиком требований п.п. 6.1.10. настоящего Договора, по факту каждого нарушения, осуществленного Подрядчиком, составляется двусторонний Акт о нарушении. Нарушение со стороны Подрядчика, подтвержденное Актом о нарушении, подлежит устранению Подрядчиком за его счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении нарушения.
Подрядчик несет ответственность за несоблюдение в местах производства Работ действующих на территории РФ требований правил охраны труда и техники промышленной и пожарной безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства в соответствии с Приложением №4 к настоящему договору.
Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать сам и обеспечивать соблюдение своими работниками требований экологической безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, правил охраны труда, правил внутри объектного и пропускного режимов, действующих у Заказчика. Если в результате нарушения указанных норм и правил Заказчик понесет убытки, то Генеральный подрядчик обязуется возместить такие убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

	

-


























	Приложение № 4 к договору
	«Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства подрядчиком»

Текст после таблицы:
При повторном нарушении в течении месяца размер штрафа увеличивается в 2 раза относительно размера, указанного в таблице.

	





Исключить 
	-

	8.7. 
	8.7. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, Подрядчик, нарушивший свои обязательства, обязуется возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере.

	8.7. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, Подрядчик, нарушивший свои обязательства, обязуется возместить Заказчику документально подтвержденные причиненные убытки в полном размере.

	+

	8.8. 
	8.8. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой, предусмотренной пунктом 8.1. настоящего Договора.
	Исключить
	-



	8.9.
	8.9. Под убытками понимаются расходы, которые Заказчик, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
	Исключить
	+

	8.12.
	8.12. Поскольку у Заказчика нет юридических взаимоотношений с субподрядчиками Подрядчика (здесь и далее – под «субподрядчиками» понимаются любые привлеченные третьи лица, в том числе, субпоставщики), то ответственность перед Заказчиком за выполнение обязательств по настоящему Договору, а также за действия третьих лиц, привлеченных Подрядчиком (включая субподрядчиков) в полном объеме несет Подрядчик, включая ответственность за причиненные действиями субподрядчиков Подрядчика Заказчику убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). Подрядчик обязуется в настоящем и будущем не оспаривать заключенность и/или действительность настоящего Договора и не предъявлять Заказчику и его аффилированным лицам каких-либо претензий и исков, связанных каких-либо образом с претензиями или требованиями субподрядчиков, не заявлять в спорах с субподрядчиками ходатайств о проведении каких-либо строительных/судебно-строительных экспертиз без согласия Заказчика, не привлекать Заказчика в судебные процессы с субподрядчиками в любом качестве, в том числе, в качестве третьего лица без согласия Заказчика, не налагать в рамках возможных судебных процессов с любыми лицами/субподрядчиками каких-либо обеспечительных мер на результат Работ/Этапа Работ и/или часть Работ, не заявлять ходатайств об установлении иных ограничительных мер и/или ареста в отношении Результата Работ/Этапа Работ. Подрядчик обязуется полностью освободить Заказчика от любых претензий, требований и исков третьих лиц (включая субподрядчиков Подрядчика), связанных с настоящим Договором и/или договоров Подрядчика с любыми третьими лицами и компенсировать Заказчику любые возможные убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) и финансовые потери, связанные с такими претензиями/требованиями третьих лиц.

	Исключить
	-

	8.14. 
	8.14. В случае нарушения со стороны Подрядчика положений п.8.12 - 8.13 настоящего Договора, а равно в случае предъявления Заказчику или его аффилированному лицу любым ранее привлеченным со стороны Подрядчика третьим лицом каких-либо претензий или исков, связанных с настоящим Договором и/или договорами с третьими лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику или его аффилированному лицу убытки и компенсировать любые финансовые потери, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика или его аффилированного лица, а также оплатить штраф в размере 1 000 000 руб. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.

	Исключить
	-+
Сократить до 100 тыс

	9.2. 
	9.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:
· при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему;
· в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
· при несоответствии выполняемых работ строительным нормам и правилам, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
· при несоблюдении Подрядчиком требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
· в иных случаях нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

	9.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:
· при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему;
· в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
· при несоответствии выполняемых работ строительным нормам и правилам, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
· при несоблюдении Подрядчиком требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений.
	
+






	9.5. 
	9.5. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
- неоплаты Заказчиком выполненных и принятых в установленном настоящим Договором порядке Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

	9.5. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или неоплаты Заказчиком выполненных и принятых в установленном настоящим Договором порядке Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней,
- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней;
 - возникновения у Подрядчика вынужденного простоя по причинам, зависящим от Заказчика, длящегося более 30 (тридцати) рабочих дней;
- в случае, если в отношении Заказчика начаты процедуры несостоятельности (банкротства) и/или поданы заявления о признании Заказчика банкротом любыми лицами, в том числе самими Заказчиком;
- в случае инициирования процедуры реорганизации и (или) ликвидации Заказчика.

	+-






	9.8.
	9.8. При расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в качестве аванса по настоящему Договору, не закрытые принятыми Заказчиком Актами выполненных работ (неотработанный аванс) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора.

	9.8. При расторжении настоящего Договора, в том числе если расторжение происходит на фоне приостановки работ Заказчиком (п.5.9), Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента расторжения Договора Работы в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора. 

В отношении материалов и оборудования, приобретенных Подрядчиком для выполнения Работ, но не использованных на момент расторжения, Стороны применяют один из следующих механизмов по выбору Заказчика:
· Заказчик возмещает Подрядчику подтвержденную документами стоимость материалов/оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего они переходят в собственность Заказчика;
· Обязательство Подрядчика по возврату неотработанного аванса в соответствующей части прекращается путем зачета стоимости приобретенных материалов/оборудования. В этом случае Подрядчик осуществляет переуступку прав на данные материалы (включая права требования к поставщикам) в пользу Заказчика и передает их по акту.

В отношении материалов и оборудования, по которым Подрядчиком произведена полная или частичная предоплата поставщикам, но поставка которых на момент расторжения настоящего Договора еще не осуществлена, обязательство Подрядчика по возврату неотработанного аванса Заказчику в соответствующей части прекращается путем переуступки (цессии) Заказчику прав требования к таким поставщикам в объеме произведенных предоплат. Подрядчик обязуется передать Заказчику оригиналы договоров поставки, платежных поручений и иных документов, подтверждающих права требования, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора.

Сумма аванса, не закрытая принятыми Работами или переданными по вышеуказанным правилам материалами, подлежит возврату Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора.

	-+




















Переформулировать
Цессия нет
Если оплаченный аванс подрядчикам до даты извещения о расторжении договор, то вы заканчиваем поставку при условии соблюдения сроков поставки  качества и количества – заказчик компенсирует 

	10.9
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить Договор п.10.9:
10.9. Стороны признают, что обстоятельства, связанные с проведением Специальной военной операции (СВО) на территории Украины и приграничных к ней регионах Российской Федерации, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров (БЭК) по территории РФ, повлекшие за собой эвакуацию персонала со строительной площадки и приостановку работ, а также связанные с СВО ограничения (включая, но не ограничиваясь: нарушение логистических цепочек, задержки поставок, резкое изменение рыночных цен на материалы), являются обстоятельствами непреодолимой силы. В случае их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору, сроки выполнения Работ подлежат соразмерному продлению, а Подрядчик освобождается от ответственности за такие задержки.

	+

	12.2
	12.2. В случае, если в любой последующий день, начиная с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Подрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть работ, а Подрядчик обязуется передать всю разработанную документацию по акту Заказчику. Подрядчик в таком случае также обязуется оплатить Заказчику штраф в сумме 50% от стоимости Работ по настоящему Договору.

	12.2. В случае, если в любой последующий день, начиная с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Подрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть работ, а Подрядчик обязуется передать всю разработанную документацию по акту Заказчику
	+-
2,5% от незакрытых работ с начала срока исключения СРО.
Срок устранения 30 раб дней

	Статья 14

	Статья 14. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 1.1 – Перечень Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику.
Приложение № 2 – Ведомость объемов работ №1.
Приложение №2.1 – Ведомость объемов работ №2.
Приложение №2.2 – Ведомость объемов работ №3.
Приложение №2.3 – Ведомость объемов работ №4.
Приложение № 3 – Ценовая таблица.
Приложение № 4 – Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства подрядчиком.
Приложение № 5 – Календарный план выполнения Работ.
Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию.
Приложение № 7 – Форма Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации.
Приложение № 8 – Форма Акта допуска.
Приложение № 9 – Форма Акта передачи строительной площадки.
Приложение №10 – Форма Предписание об устранении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности.

	Статья 14. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 1.1 – Перечень Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику.
Приложение № 2 – Ведомость объемов работ №1.
Приложение №2.1 – Ведомость объемов работ №2.
Приложение №2.2 – Ведомость объемов работ №3.
Приложение №2.3 – Ведомость объемов работ №4.
Приложение № 3 – Ценовая таблица.
Приложение № 4 – Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства подрядчиком.

Приложение № 5 – Календарный план выполнения Работ.
Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию.
Приложение № 7 – Форма Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации.
Приложение № 8 – Форма Акта допуска.
Приложение № 9 – Форма Акта передачи строительной площадки.
Приложение №10 – Форма Предписание об устранении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности.
Приложение № 11 - Форма отчета об использовании давальческих материалов
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Форма отчета 



	ПРИВЕСТИ ТЗ к форме договора: - отдельно, нельзя вносить корректировку в ТЗ, более качественно сформулировать и направлять в УСП ТМХ

	Приложение № 1 Техническое задание

Раздел 13 ТЗ

	
[image: ]
	
Изменить раздел 13 ТЗ, прописав, что стоимость работ определяется исключительно на основании Ценовой таблицы (Приложение №3), а не сметных расчетов по ФЕР
	Исправить на текст вместо скринов

	Приложение № 1 Техническое задание

Раздел 10 ТЗ
	
[image: ]
	· Данные сроки не учитывают реальность производства в цеху.
· Сделать сроки в ТЗ ориентировочными и поставить их в зависимость от «Графика предоставления фронтов работ и технологических окон», который должен разработать Заказчик (согласно правке к п. 6.2.1).
	

	Приложение № 1 Техническое задание

Раздел 21 ТЗ, п.22
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	Изложить в редакции Подрядчика, соответствующей пункту 6.1.1 настоящего Договора
	

	Приложение № 1 Техническое задание
Раздел 25 ТЗ
	
[image: ]
	В ТЗ прописан штраф в 1000 рублей за непредоставление ежедневного отчета. Это избыточно для высокого уровня управления, предлагаем оставить ежедневные отчеты только для линейного персонала техзаказчика, а для руководства — еженедельные. 
В самом тексте договора (Статья 6) детальные формы отчетов не расшифрованы — там есть только общая обязанность информировать Заказчика.
Что именно нужно исправить:
· Разграничить уровни отчетности: ежедневный контроль «план-факт» за предыдущие сутки полезен для линейного персонала техзаказчика на месте, чтобы оперативно видеть причины отставания. Однако для «высокого уровня управления» такая частота избыточна.
· Изменить периодичность: Предлагается оставить еженедельные отчеты для руководства и еженедельные совещания для обсуждения общих темпов работ.
· Смягчить санкции: Штраф в 1000 рублей за каждый пропущенный день следует применять только в случае непредоставления оперативных данных линейному персоналу, исключив его из отчетности перед руководством.
Предлагаемая формулировка для Протокола (к разделу ТЗ):
«Установить разграничение уровней оперативной отчетности:
1. Для линейного персонала Технического заказчика на Объекте: Подрядчик предоставляет ежедневный краткий отчет о выполнении сменного задания (план-факт) в электронном виде. За нарушение данного срока может быть применен штраф в размере 1000 руб.
2. Для руководства Заказчика: Подрядчик предоставляет сводный аналитический отчет о ходе выполнения Работ один раз в неделю (еженедельная отчетность). Штрафные санкции, предусмотренные для ежедневных отчетов, к данному виду отчетности не применяются».
	




1. Стороны принимают положения Договора в Согласованной редакции, остальные условия Договора остаются неизменными.
2. Настоящий протокол  разногласий вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящий протокол разногласий составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	От имени Заказчика
Директор по эксплуатации и 
безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»

______________ В.С. Степанкевич
М.П.
	От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»


___________________ Ю.Ф. Кесслер 
М.П.
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		Приложение № 11

		к Договору №         от 0           г.

				ФОРМА

		Заказчик



		Подрядчик



		О Т Ч Е Т

		об использовании давальческих материалов 



																																										(период)



																																										( №, дата  акта выполненных работ)

		I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам



		Наименование материалов, конструкций 
и изделий																																																																																																		Единица измере- ния																		Расход, кол-во



																																																																																																																						по производственным нормам																												фактический																												экономия (-), 
перерасход (+) 																																Возврат Заказчику





















				От имени Подрядчика
Генеральный директор 
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 


______________ Ю.Ф. Кесслер
М.П.																																																																																																														От имени Заказчика
Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»

______________ В.С. Степанкевич
М.П.

		ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

				От имени Подрядчика
Генеральный директор 
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 


______________ Ю.Ф. Кесслер
М.П.																																																																																																														От имени Заказчика
Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»

______________ В.С. Степанкевич
М.П.
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расчет 1

				без НДС		НДС 20%				с НДС 20%

		ЛСР 1		399,337.45		79,867.49				479,204.94

		ЛСР 2		79,349,378.21		15,869,875.64				95,219,253.85

		ИТОГО:		79,748,715.66

																удержание 5%		в т.ч. НДС 20%

		КС № 1 по ЛСР 2		30,098,199.80		6,019,639.96				36,117,839.76						1,805,891.99		300,982.00

		переходит на ставку 22%:

				без НДС		НДС 22%				с НДС 22%

		ЛСР 1		399,337.45		87,854.24				487,191.69		487,191.69

		ЛСР 2, в т.ч.:		49,251,178.41		10,835,259.25				60,086,437.66		60,086,437.66				удержание 5%		в т.ч. НДС 22%

		СМР		8,291,857.20		1,824,208.58				10,116,065.78

		Дав. материалы		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		итого		49,650,515.86		10,923,113.49				60,573,629.35						3,028,681.47		546,155.67

		ИТОГО новая цена

				без НДС		НДС 20%		НДС 22%		с НДС

				79,748,715.66		6,019,639.96		10,923,113.49		96,691,469.11

										96,691,469.11		1,472,215.26

		5% от новой цены договора								4,834,573.46						4,834,573.46

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!





накопит по ДС № 4

		Ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам 

		Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов  на территории АО "Коломенский завод"

		№ пп		Наменование работ		сумма по смете, без НДС		сумма по КС2 №1, без НДС		сумма по КС2 №2, без НДС		сумма по КС2 №3, без НДС								остаток		наименование ОС		инвентарный номер ОС

												работа		материал

		1		Монтаж РШП, в т.ч.:		29,240,163.00		5,858,211.07		4,709,089.02										18,672,862.91		пути железнодорожные

		1.1.		монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик)		1,437,782.92														1,437,782.92		Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория)		410900560

		1.2.		монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14)		2,535,783.45														2,535,783.45		Ж/д путь №14 (ЛС весы)		410110560

		1.3.		монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13)		2,829,003.07														2,829,003.07		Ж/д путь № 13 (электростенд)		410800560

		1.4.		монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12)		3,308,473.79														3,308,473.79		Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70))		410000560

		1.5.		монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11)		398,929.70														398,929.70		Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный)		410009965

		1.6.		монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11)		144,722.13														144,722.13		Ж/д путь № 13 (электростенд)		410800560

		1.7.		монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11)		175,554.24														175,554.24		Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный)		410009965

		1.8.		монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9)		2,185,304.20		2,119,329.90												65,974.30		Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный)		410600560

		1.9.		монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6)		184,363.41		178,797.48												5,565.93		Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный)		410600560

		1.10.		монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6)		707,880.00		686,509.11												21,370.89		Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка)		410300560

		1.11.		монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6)		402,075.84		389,937.18												12,138.66		Жд путь №1		410100655

		1.12.		монтаж РШП от СП7 до СП8 		622,934.40														622,934.40		Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка)		410300560				по смете		по кс-2		остаток

		1.13.		монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7)		4,037,118.27		2,483,637.40												1,553,480.87		Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка)		410500560				19.42%		16.10%		3.32%

		1.14.		монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8)		2,856,059.82				2,369,142.69										486,917.13		Ж/д путь №8 (средняя сборка)		410400560				9.77%		8.10%		1.67%

		1.15.		монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6)		2,821,452.35				2,339,946.33										481,506.02		Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка)		410300560				9.65%		8.00%		1.65%

		1.16.		монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10)		1,182,946.13														1,182,946.13		Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный)		410700560

		1.17.		монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9)		3,409,779.28														3,409,779.28		Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный)		410600560

		2		Демонтажные работы СП, в т.ч.		146,665.94		- 0												146,665.94		Стрелочные переводы

		2.1.		Демонтаж СП б/н 1/6,  правая		48,684.51														48,684.51		Жд путь №1		410100655				47,767.38		1.0192		48,684.51		-0.00

		2.2.		Демонтаж СП3 1/6,  правая		48,684.51														48,684.51		Жд путь №1		410100655				47,767.38		1.0192		48,684.51		-0.00

		2.3.		Демонтаж СП15 1/9,  правая		49,296.92														49,296.92		Жд путь №1		410100655				48,368.25		1.0192		49,296.92		-0.00

		3		Монтажные работы СП, в т.ч.		49,962,549.27		24,239,988.73												25,722,560.54		Стрелочные переводы

		3.1.		Замена СП6 1/7,  левая		6,274,241.78		6,057,628.50												216,613.28		Замена СП6 1/7,  левая		410200566

		3.2.		Замена СП7 1/7,  левая		6,253,675.93		6,061,141.69												192,534.24		Замена СП7 1/7,  левая		410300566

		3.3.		Замена СП8 1/7,  левая		6,240,667.72														6,240,667.72		Замена СП8 1/7,  левая		410400566				6,123,104.12		1.0192		6,240,667.72		0.00

		3.4.		Замена СП9 1/7,  левая		6,236,259.11		6,060,433.41												175,825.70		Замена СП9 1/7,  левая		410500566

		3.5.		Замена СП10 1/7,  левая		6,257,893.24		6,060,785.13												197,108.11		Замена СП10 1/7,  левая		410600566

		3.6.		Замена СП11 1/7,  левая		6,232,085.69														6,232,085.69		Замена СП11 1/7,  левая		410700566				6,114,683.76		1.0192		6,232,085.69		0.00

		3.7.		Замена СП13 1/7,  левая		6,231,472.51														6,231,472.51		Замена СП13 1/7,  левая		410900566				6,114,082.13		1.0192		6,231,472.51		0.00

		3.8.		Замена СП14 1/7,  правая		6,236,253.29														6,236,253.29		Замена СП14 1/7,  правая		410110566				6,118,772.85		1.0192		6,236,253.29		0.00

		4		ПИР		399,337.45																проектно-изыскательские работы

		5		ИТОГО без НДС		79,748,715.66		30,098,199.80		4,709,089.02

				НДС 20%		6,019,639.96		6,019,639.96

				НДС 22%		10,923,113.49				1,035,999.58

		6		ИТОГО с НДС 		96,691,469.11		36,117,839.76		5,745,088.60









ЛСР на 2026г._22%+дав.мат.

																										Приложение №3

																к  Дополнительному соглашению № 4 от 23.12.2025г. к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.



																										Приложение №3.1.1

																		к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.



		СОГЛАСОВАНО																УТВЕРЖДАЮ

		Генеральный директор																Директор по эксплуатации и безопасности

		ООО "КиКГЕОСТРОЙ"																производственной деятельности АО "Коломенский завод"

		______________ Ю.Ф. Кесслер																______________ В.С. Степанкевич

		__ _______________ 2025г.																__ _______________ 2025г.

																												Приложение № 2

																												Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.







		Наименование программного продукта												ГРАНД-Смета, версия 2023.3																																				ГРАНД-Смета, версия 2023.3														

		Наименование редакции сметных нормативов  												Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)																																																				Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)														

		Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр																		Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 		Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр																																																Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр														

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹																														Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹																																																																														Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹																										

		Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452																														Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452																																																																																																										Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452																										

		Наименование субъекта Российской Федерации 												50. Московская область																																																																																																																																																								Наименование субъекта Российской Федерации 												50. Московская область														

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 																																																																																																																																																																																																Наименование зоны субъекта Российской Федерации 																										



																																																																																																																																																																																																																																																								

		(наименование стройки)



		Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов  на территории АО "Коломенский завод".																																																																																																																																																																																																																																																								Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов  на территории АО "Коломенский завод".																										

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2



		Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов  на территории АО "Коломенский завод".																																																																																																																																																																																																																																																																																				Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов  на территории АО "Коломенский завод".																										

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		базисно-индексным		методом

		Основание		Ведомость объемов работ

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 						01.05.2025 (01.01.2000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																										01.05.2025 (01.01.2000)				



		Сметная стоимость 				10,116.07		(805,03)		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ		48,174.88		(4873,62)		тыс.руб.				Средства на оплату труда рабочих										535.08		(10,25)		тыс.руб.

				монтажных работ		148.50		(4,09)		тыс.руб.				Нормативные затраты труда рабочих										1,195.41				чел.час.

				оборудования		0.00		(0)		тыс.руб.				Нормативные затраты труда машинистов										302.92				чел.час.

				прочих затрат		0.00		(0)		тыс.руб.														  



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат						Единица измерения		Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.						Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.



														на единицу		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу		коэффициенты		всего

		1		2		3						4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. Устройство путей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 1. Устройство путей

		1		ФЕР01-02-058-05		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1						100 м3		0.1755		1		0.1755																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1				

				1		ОТ														920.40				161.53		52.21		8,433.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

						ЗТ						чел.-ч		118				20.709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						Итого по расценке														920.40				161.53				8,433.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		161.53				8,433.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом						%		89				89						143.76				7,505.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом						%		40		0.85		34						54.92				2,867.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

						Всего по позиции																		360.21				18,806.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		2		ФЕР28-01-006-01		Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные						км пути		0.6904		1		0.6904																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные				

				1		ОТ														519.16				358.43		52.21		18,713.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														10,090.67				6,966.60		15.71		109,445.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														422.22				291.50		52.21		15,219.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		59.4				41.00976																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		29.76				20.546304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,609.83				7,325.03				128,158.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		649.93				33,932.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						708.42				36,986.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						359.09				18,747.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		8,392.54				183,893.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		3		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		3.7871		1		3.7871																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				348.72		52.21		18,206.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				1,089.17		15.71		17,110.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				142.28		52.21		7,428.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				44.30907																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				11.209816																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				1,437.89				35,317.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		491.00				25,635.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						500.82				26,147.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						265.14				13,842.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		2,203.85				75,308.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		4		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		1.7326		1		1.7326																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				185.18		52.21		9,668.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				418.56		15.71		6,575.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				45.67		52.21		2,384.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				21.709478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				4.539412																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				603.74				16,243.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		230.85				12,052.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						212.38				11,088.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						90.26				4,712.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		906.38				32,044.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		5		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		1.7326		1		1.7326																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				300.14		52.21		15,670.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				9,128.65		15.71		143,411.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				463.77		52.21		24,213.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				29.59		9.5		281.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				37.42416																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				35.69156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				9,458.38				159,362.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		763.91				39,883.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						1,122.95				58,629.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						870.09				45,427.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		11,451.42				263,419.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		6		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		218.308		1		218.308		646.32		1.012		142,789.99		9.5		1,356,504.91																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		142,789.99				1,356,504.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		7		ФЕР28-01-004-08		Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840						км пути		0.3687		1		0.3687																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840				

				1		ОТ														9,218.00				3,398.68		52.21		177,445.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														40,105.10				14,786.75		15.71		232,299.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														2,629.93				969.66		52.21		50,625.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														1,477,980.73				544,931.50		9.5		5,176,849.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		1100				405.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		213.68				78.783816																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														1,527,303.83				563,116.93				5,586,594.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		4,368.34				228,071.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						4,761.49				248,597.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						2,413.51				126,009.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		570,291.93				5,961,200.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		8		ФССЦ-25.1.02.01-0035		Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг						шт		-678		1		-678		188.10				-127,531.80		9.5		-1,211,552.10																																																																																																																																																																																																																																																																																														Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг				

						Всего по позиции																		-127,531.80				-1,211,552.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		9		ФССЦ-25.1.05.02-0006		Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65						шт		-1357		1		-1357		43.61				-59,178.77		9.5		-562,198.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65				

						Всего по позиции																		-59,178.77				-562,198.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		10
*		Давальческий материал		Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65						шт		694		1		694		1,379.82		1.04236		998,158.81		9.5		9,482,508.70																																																																																																																																																																																																																																																																																														Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65				

						Цена=15730,00/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=15730,00/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		998,158.81				9,482,508.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		11		ФССЦ-25.1.04.04-0003		Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм						т		-0.244		1		-0.244		10,424.00				-2,543.46		9.5		-24,162.87																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм				

						Всего по позиции																		-2,543.46				-24,162.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		12
*		Давальческий материал		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.165		1		0.165		27,894.74		1.04236		4,797.60		9.5		45,577.20																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		4,797.60				45,577.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		13		ФССЦ-25.1.05.01-0002		Накладка рельсовая двухголовая 2Р65						шт		-118		1		-118		145.30				-17,145.40		9.5		-162,881.30																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка рельсовая двухголовая 2Р65				

						Всего по позиции																		-17,145.40				-162,881.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		14
*		Давальческий материал		Накладка 1Р-65 (106 шт.)						тн		2.22		1		2.22		37,646.32		1.04236		87,115.06		9.5		827,593.07																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (106 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		87,115.06				827,593.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		15		ФССЦ-25.1.05.05-0043		Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1						м		-737.4		1		-737.4		351.20				-258,974.88		9.5		-2,460,261.36																																																																																																																																																																																																																																																																																														Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1				

						Всего по позиции																		-258,974.88				-2,460,261.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		16
*		Давальческий материал		Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)						тн		48.29		1		48.29		17,543.86		1.04236		883,080.09		9.5		8,389,260.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)				

						Цена=200000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=200000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		883,080.09				8,389,260.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		17
*		Давальческий материал		Накладки переходные Р65/Р50 литые						компл.		10		1		10		1,655.79		1.04236		17,259.29		9.5		163,963.26																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладки переходные Р65/Р50 литые				

						Цена=18876/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=18876/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		17,259.29				163,963.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		18		ФЕР09-05-006-01		Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт						м реза		6.84		1		6.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт				

				1		ОТ														3.05				20.86		52.21		1,089.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

						ЗТ						чел.-ч		0.34				2.3256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						Итого по расценке														3.05				20.86				1,089.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		20.86				1,089.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		НР Строительные металлические конструкции						%		93				93						19.40				1,012.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Строительные металлические конструкции

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции						%		62		0.85		52.7						10.99				573.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Строительные металлические конструкции

						Всего по позиции																		51.25				2,675.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		19		ФЕР28-01-027-04		Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный						1000 м3		0.16604		1		0.16604																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный				

				1		ОТ														1,139.80				189.25		52.21		9,880.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														12,219.98				2,029.01		15.71		31,875.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														801.81				133.13		52.21		6,950.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														230,267.70				38,233.65		9.5		363,219.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137.16				22.7740464																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		53.69				8.9146876																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														243,627.48				40,451.91				404,976.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		322.38				16,831.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						351.39				18,346.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						178.11				9,299.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		40,981.41				432,621.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		20		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		693.442		1		693.442		3.28				2,274.49		15.71		35,732.24																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		2,274.49				35,732.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		21		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки						1 т груза		86.37		1		86.37		8.39				724.64		15.71		11,384.09																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		724.64				11,384.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		22		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы						1 т груза		133.68		1		133.68		10.88				1,454.44		15.71		22,849.25																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы				

						Всего по позиции																		1,454.44				22,849.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		23		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		913.492		1		913.492		3.86				3,526.08		16.22		57,193.02																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		3,526.08				57,193.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 1 Устройство путей																		2,310,445.17				22,941,481.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 1 Устройство путей

		Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая

		24		ФЕР28-01-023-02		Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.				

				1		ОТ														298.64				298.64		52.21		15,591.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														128.02				128.02		15.71		2,011.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														19.84				19.84		52.21		1,035.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		35.01				35.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.71				1.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														426.66				426.66				17,603.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		318.48				16,627.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						347.14				18,124.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						175.96				9,186.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		949.76				44,914.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		25		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс						1 т груза		8.62		1		8.62		8.39				72.32		15.71		1,136.15																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс				

						Всего по позиции																		72.32				1,136.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		26		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал						1 т груза		5.04		1		5.04		10.88				54.84		15.71		861.54																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал				

						Всего по позиции																		54.84				861.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		27		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		13.66		1		13.66		3.86				52.73		16.22		855.28																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		52.73				855.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая																		1,129.65				47,767.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая

		Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая

		28		ФЕР28-01-023-02		Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.				

				1		ОТ														298.64				298.64		52.21		15,591.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														128.02				128.02		15.71		2,011.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														19.84				19.84		52.21		1,035.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		35.01				35.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.71				1.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														426.66				426.66				17,603.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		318.48				16,627.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						347.14				18,124.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						175.96				9,186.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		949.76				44,914.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		29		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс						1 т груза		8.62		1		8.62		8.39				72.32		15.71		1,136.15																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс				

						Всего по позиции																		72.32				1,136.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		30		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал						1 т груза		5.04		1		5.04		10.88				54.84		15.71		861.54																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал				

						Всего по позиции																		54.84				861.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		31		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		13.66		1		13.66		3.86				52.73		16.22		855.28																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		52.73				855.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая																		1,129.65				47,767.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая

		Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая

		32		ФЕР28-01-023-02		Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.				

				1		ОТ														298.64				298.64		52.21		15,591.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														128.02				128.02		15.71		2,011.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														19.84				19.84		52.21		1,035.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		35.01				35.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.71				1.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														426.66				426.66				17,603.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		318.48				16,627.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						347.14				18,124.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						175.96				9,186.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		949.76				44,914.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		33		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс						1 т груза		11.71		1		11.71		8.39				98.25		15.71		1,543.51																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс				

						Всего по позиции																		98.25				1,543.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		34		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал						1 т груза		5.04		1		5.04		10.88				54.84		15.71		861.54																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал				

						Всего по позиции																		54.84				861.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		35		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		16.75		1		16.75		3.86				64.66		16.22		1,048.79																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		64.66				1,048.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая																		1,167.51				48,368.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая

		Раздел 5. Замена СП6 1/7,  левая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 5. Замена СП6 1/7,  левая

		37		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		0.139		1		0.139																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				12.80		52.21		668.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				39.98		15.71		628.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				5.22		52.21		272.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				1.6263																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				0.41144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				52.78				1,296.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		18.02				940.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						18.38				959.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						9.73				508.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		80.89				2,764.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		38		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		0.0545		1		0.0545																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				5.82		52.21		303.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				13.17		15.71		206.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				1.44		52.21		75.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				0.682885																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				0.14279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				18.99				510.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		7.26				379.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						6.68				348.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						2.84				148.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		28.51				1,007.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		39		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		0.0541		1		0.0541																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				9.37		52.21		489.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				285.04		15.71		4,477.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				14.48		52.21		756.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				0.92		9.5		8.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				1.16856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				1.11446																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				295.33				4,975.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		23.85				1,245.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						35.06				1,830.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						27.17				1,418.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		357.56				8,224.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		40		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		6.817		1		6.817		646.32		1.012		4,458.84		9.5		42,358.98																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		4,458.84				42,358.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		49		ФЕР32-09-001-01		Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)						100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)				

				1		ОТ														1,183.68				71.02		52.21		3,707.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														946.33				56.78		15.71		892.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														90.65				5.44		52.21		284.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														8,643.11				518.59		9.5		4,926.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137				8.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		8.01				0.4806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,773.12				646.39				9,526.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		76.46				3,991.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-026.0-1		НР Трамвайные пути						%		106				106						81.05				4,231.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Трамвайные пути

				Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Трамвайные пути						%		56		0.85		47.6						36.39				1,900.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Трамвайные пути

						Всего по позиции																		763.83				15,658.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		50		ФССЦ-25.1.04.04-0012		Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8						т		-0.029		1		-0.029		9,727.37				-282.09		9.5		-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8				

						Всего по позиции																		-282.09				-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		51		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Накладка 1Р-65 (12 шт.)						тн		0.36		1		0.36		37,646.32		1.04236		14,126.77		9.5		134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (12 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		14,126.77				134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		52		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.029		1		0.029		27,894.74		1.04236		843.21		9.5		8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		843.21				8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		54		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		24.37		1		24.37		3.28				79.93		15.71		1,255.70																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		79.93				1,255.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		55		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки						1 т груза		1.05		1		1.05		8.39				8.81		15.71		138.41																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		8.81				138.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		57		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		25.42		1		25.42		3.86				98.12		16.22		1,591.51																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		98.12				1,591.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7,  левая																		20,564.38				212,534.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7,  левая

		Раздел 6. Замена СП7 1/7,  левая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 6. Замена СП7 1/7,  левая

		59		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		0.0729		1		0.0729																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				6.71		52.21		350.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				20.97		15.71		329.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				2.74		52.21		143.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				0.85293																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				0.215784																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				27.68				679.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		9.45				493.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						9.64				503.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						5.10				266.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		42.42				1,449.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		60		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		0.0321		1		0.0321																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				3.43		52.21		179.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				7.75		15.71		121.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				0.85		52.21		44.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				0.402213																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				0.084102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				11.18				300.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		4.28				223.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						3.94				205.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						1.67				87.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		16.79				593.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		61		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		0.032		1		0.032																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				5.54		52.21		289.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				168.60		15.71		2,648.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				8.57		52.21		447.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				0.55		9.5		5.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				0.6912																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				0.6592																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				174.69				2,943.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		14.11				736.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						20.74				1,082.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						16.07				839.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		211.50				4,865.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		62		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		4.04		1		4.04		646.32		1.012		2,642.47		9.5		25,103.47																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		2,642.47				25,103.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		71		ФЕР32-09-001-01		Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)						100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)				

				1		ОТ														1,183.68				71.02		52.21		3,707.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														946.33				56.78		15.71		892.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														90.65				5.44		52.21		284.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														8,643.11				518.59		9.5		4,926.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137				8.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		8.01				0.4806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,773.12				646.39				9,526.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		76.46				3,991.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-026.0-1		НР Трамвайные пути						%		106				106						81.05				4,231.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Трамвайные пути

				Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Трамвайные пути						%		56		0.85		47.6						36.39				1,900.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Трамвайные пути

						Всего по позиции																		763.83				15,658.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		72		ФССЦ-25.1.04.04-0012		Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8						т		-0.029		1		-0.029		9,727.37				-282.09		9.5		-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8				

						Всего по позиции																		-282.09				-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		73		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Накладка 1Р-65 (12 шт.)						тн		0.36		1		0.36		37,646.32		1.04236		14,126.77		9.5		134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (12 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		14,126.77				134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		74		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.029		1		0.029		27,894.74		1.04236		843.21		9.5		8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		843.21				8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		76		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		12.71		1		12.71		3.28				41.69		15.71		654.95																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		41.69				654.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		77		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки						1 т груза		1.06		1		1.06		8.39				8.89		15.71		139.66																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		8.89				139.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		78		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы						1 т груза		0.2		1		0.2		10.88				2.18		15.71		34.25																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы				

						Всего по позиции																		2.18				34.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		79		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		13.97		1		13.97		3.86				53.92		16.22		874.58																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		53.92				874.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7,  левая																		18,471.58				188,908.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7,  левая

		Раздел 7. Замена СП8 1/7,  левая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 7. Замена СП8 1/7,  левая

		80		ФЕР28-01-023-02		Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.				

				1		ОТ														298.64				298.64		52.21		15,591.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														128.02				128.02		15.71		2,011.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														19.84				19.84		52.21		1,035.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		35.01				35.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.71				1.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														426.66				426.66				17,603.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		318.48				16,627.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						347.14				18,124.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						175.96				9,186.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		949.76				44,914.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		81		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		0.258		1		0.258																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				23.76		52.21		1,240.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				74.20		15.71		1,165.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				9.69		52.21		505.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				3.0186																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				0.76368																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				97.96				2,406.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		33.45				1,746.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						34.12				1,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						18.06				943.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		150.14				5,130.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		82		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		0.1237		1		0.1237																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				13.22		52.21		690.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				29.88		15.71		469.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				3.26		52.21		170.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				1.549961																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				0.324094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				43.10				1,159.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		16.48				860.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						15.16				791.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						6.44				336.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		64.70				2,287.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		83		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		0.124		1		0.124																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				21.48		52.21		1,121.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				653.33		15.71		10,263.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				33.19		52.21		1,732.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				2.12		9.5		20.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				2.6784																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				2.5544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				676.93				11,405.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		54.67				2,854.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						80.36				4,195.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						62.27				3,251.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		819.56				18,852.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		84		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		15.62		1		15.62		646.32		1.012		10,216.66		9.5		97,058.27																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		10,216.66				97,058.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		85		ФЕР28-01-018-13		Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя				

				1		ОТ														316.80				316.80		52.21		16,540.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														8,602.08				8,602.08		15.71		135,138.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														328.35				328.35		52.21		17,143.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		34.51				34.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		25.66				25.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														8,918.88				8,918.88				151,678.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		645.15				33,683.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						703.21				36,714.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						356.45				18,610.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		9,978.54				207,003.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		86
*		Давальческий материал		Брус композитный						комплект		1		1		1		168,421.05		1.04236		175,555.37		9.5		1,667,776.02																																																																																																																																																																																																																																																																																														Брус композитный				

						Цена=1600000/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=1600000/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		175,555.37				1,667,776.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		87
*		Давальческий материал		Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый						комплект		1		1		1		363,157.89		1.04236		378,541.26		9.5		3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый				

						Цена=3450000/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=3450000/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		378,541.26				3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		88		ФЕРм37-01-013-04		Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)						шт		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)				

				1		ОТ														251.92				251.92		52.21		13,152.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														120.78				120.78		15.71		1,897.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														11.98				11.98		52.21		625.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														812.09				812.09		9.5		7,714.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		26.8				26.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		0.92				0.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														1,184.79				1,184.79				22,765.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		263.90				13,778.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-079.0-1		НР Оборудование общего назначения						%		92				92						242.79				12,675.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Оборудование общего назначения

				Пр/774-079.0		СП Оборудование общего назначения						%		49				49						129.31				6,751.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Оборудование общего назначения

						Всего по позиции																		1,556.89				42,192.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		89		ФССЦ-25.1.01.04-0031		Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I						шт		-2		1		-2		266.67				-533.34		9.5		-5,066.73																																																																																																																																																																																																																																																																																														Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I				

						Всего по позиции																		-533.34				-5,066.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		90
*		Давальческий материал		Брусья полимерные композитные 4.5 м						шт		2		1		2		4,429.58		1.04236		9,234.43		9.5		87,727.09																																																																																																																																																																																																																																																																																														Брусья полимерные композитные 4.5 м				

						Цена=42081,00/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=42081,00/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		9,234.43				87,727.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		91
*		Давальческий материал		Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)						шт		1		1		1		15,832.63		1.04236		16,503.30		9.5		156,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)				

						Цена=150410,00/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=150410,00/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		16,503.30				156,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		92
*		Давальческий материал		Закладка запорная в сборе						шт		1		1		1		421.93		1.04236		439.80		9.5		4,178.10																																																																																																																																																																																																																																																																																														Закладка запорная в сборе				

						Цена=4810/1,2/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=4810/1,2/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		439.80				4,178.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		93		ФЕР32-09-001-01		Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)						100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)				

				1		ОТ														1,183.68				71.02		52.21		3,707.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														946.33				56.78		15.71		892.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														90.65				5.44		52.21		284.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														8,643.11				518.59		9.5		4,926.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137				8.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		8.01				0.4806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,773.12				646.39				9,526.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		76.46				3,991.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-026.0-1		НР Трамвайные пути						%		106				106						81.05				4,231.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Трамвайные пути

				Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Трамвайные пути						%		56		0.85		47.6						36.39				1,900.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Трамвайные пути

						Всего по позиции																		763.83				15,658.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		94		ФССЦ-25.1.04.04-0012		Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8						т		-0.029		1		-0.029		9,727.37				-282.09		9.5		-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8				

						Всего по позиции																		-282.09				-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		95		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Накладка 1Р-65 (12 шт.)						тн		0.36		1		0.36		37,646.32		1.04236		14,126.77		9.5		134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (12 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		14,126.77				134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		96		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.029		1		0.029		27,894.74		1.04236		843.21		9.5		8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		843.21				8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		97		ФЕР28-01-027-01		Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный						1000 м3		0.0133		1		0.0133																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный				

				1		ОТ														1,107.95				14.74		52.21		769.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														12,533.99				166.70		15.71		2,618.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														820.22				10.91		52.21		569.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														230,267.70				3,062.56		9.5		29,094.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		134.46				1.788318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		54.89				0.730037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														243,909.64				3,244.00				32,482.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		25.65				1,339.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						27.96				1,459.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						14.17				739.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		3,286.13				34,682.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		98		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		45.2		1		45.2		3.28				148.26		15.71		2,329.16																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		148.26				2,329.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		99		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки						1 т груза		9.9		1		9.9		8.39				83.06		15.71		1,304.87																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		83.06				1,304.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		100		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы						1 т груза		5		1		5		10.88				54.40		15.71		854.62																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы				

						Всего по позиции																		54.40				854.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		101		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		60.1		1		60.1		3.86				231.99		16.22		3,762.88																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		231.99				3,762.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7,  левая																		622,732.63				6,123,104.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7,  левая

		Раздел 8. Замена СП9 1/7,  левая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 8. Замена СП9 1/7,  левая

		103		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		0.01		1		0.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				0.92		52.21		48.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				2.88		15.71		45.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				0.38		52.21		19.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				0.117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				0.0296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				3.80				93.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		1.30				67.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						1.33				69.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						0.70				36.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		5.83				199.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		104		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		0.0046		1		0.0046																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				0.49		52.21		25.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				1.11		15.71		17.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				0.12		52.21		6.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				0.057638																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				0.012052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				1.60				43.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		0.61				31.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						0.56				29.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						0.24				12.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		2.40				84.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		105		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		0.0044		1		0.0044																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				0.76		52.21		39.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				23.18		15.71		364.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				1.18		52.21		61.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				0.08		9.5		0.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				0.09504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				0.09064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				24.02				404.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		1.94				101.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						2.85				148.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						2.21				115.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		29.08				668.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		106		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		2.57		1		2.57		646.32		1.012		1,680.97		9.5		15,969.22																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		1,680.97				15,969.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		115		ФЕР32-09-001-01		Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)						100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)				

				1		ОТ														1,183.68				71.02		52.21		3,707.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														946.33				56.78		15.71		892.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														90.65				5.44		52.21		284.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														8,643.11				518.59		9.5		4,926.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137				8.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		8.01				0.4806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,773.12				646.39				9,526.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		76.46				3,991.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-026.0-1		НР Трамвайные пути						%		106				106						81.05				4,231.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Трамвайные пути

				Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Трамвайные пути						%		56		0.85		47.6						36.39				1,900.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Трамвайные пути

						Всего по позиции																		763.83				15,658.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		116		ФССЦ-25.1.04.04-0012		Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8						т		-0.029		1		-0.029		9,727.37				-282.09		9.5		-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8				

						Всего по позиции																		-282.09				-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		117		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Накладка 1Р-65 (12 шт.)						тн		0.36		1		0.36		37,646.32		1.04236		14,126.77		9.5		134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (12 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		14,126.77				134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		118		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.029		1		0.029		27,894.74		1.04236		843.21		9.5		8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		843.21				8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		120		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		1.7		1		1.7		3.28				5.58		15.71		87.66																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		5.58				87.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		121		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки						1 т груза		1.05		1		1.05		8.39				8.81		15.71		138.41																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		8.81				138.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		123		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		2.75		1		2.75		3.86				10.62		16.22		172.26																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		10.62				172.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7,  левая																		17,195.01				172,513.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7,  левая

		Раздел 9. Замена СП10 1/7,  левая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 9. Замена СП10 1/7,  левая

		125		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		0.0745		1		0.0745																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				6.86		52.21		358.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				21.43		15.71		336.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				2.80		52.21		146.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				0.87165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				0.22052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				28.29				694.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		9.66				504.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						9.85				514.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						5.22				272.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		43.36				1,481.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		126		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		0.0358		1		0.0358																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				3.83		52.21		199.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				8.65		15.71		135.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				0.94		52.21		49.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				0.448574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				0.093796																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				12.48				335.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		4.77				249.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						4.39				229.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						1.87				97.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		18.74				662.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		127		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		0.0363		1		0.0363																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				6.29		52.21		328.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				191.26		15.71		3,004.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				9.72		52.21		507.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				0.62		9.5		5.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				0.78408																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				0.74778																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				198.17				3,338.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		16.01				835.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						23.53				1,228.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						18.24				952.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		239.94				5,519.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		128		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		4.574		1		4.574		646.32		1.012		2,991.74		9.5		28,421.53																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		2,991.74				28,421.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		137		ФЕР32-09-001-01		Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)						100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)				

				1		ОТ														1,183.68				71.02		52.21		3,707.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														946.33				56.78		15.71		892.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														90.65				5.44		52.21		284.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														8,643.11				518.59		9.5		4,926.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137				8.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		8.01				0.4806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,773.12				646.39				9,526.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		76.46				3,991.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-026.0-1		НР Трамвайные пути						%		106				106						81.05				4,231.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Трамвайные пути

				Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Трамвайные пути						%		56		0.85		47.6						36.39				1,900.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Трамвайные пути

						Всего по позиции																		763.83				15,658.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		138		ФССЦ-25.1.04.04-0012		Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8						т		-0.029		1		-0.029		9,727.37				-282.09		9.5		-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8				

						Всего по позиции																		-282.09				-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		139		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Накладка 1Р-65 (12 шт.)						тн		0.36		1		0.36		37,646.32		1.04236		14,126.77		9.5		134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (12 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		14,126.77				134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		140		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.029		1		0.029		27,894.74		1.04236		843.21		9.5		8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		843.21				8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		142		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		13.01		1		13.01		3.28				42.67		15.71		670.35																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		42.67				670.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		143		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки						1 т груза		2.34		1		2.34		8.39				19.63		15.71		308.39																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		19.63				308.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		144		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы						1 т груза		0.76		1		0.76		10.88				8.27		15.71		129.92																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы				

						Всего по позиции																		8.27				129.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		145		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		16.11		1		16.11		3.86				62.18		16.22		1,008.56																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		62.18				1,008.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7,  левая																		18,878.25				193,395.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7,  левая

		Раздел 10. Замена СП11 1/7,  левая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 10. Замена СП11 1/7,  левая

		146		ФЕР28-01-023-02		Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.				

				1		ОТ														298.64				298.64		52.21		15,591.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														128.02				128.02		15.71		2,011.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														19.84				19.84		52.21		1,035.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		35.01				35.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.71				1.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														426.66				426.66				17,603.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		318.48				16,627.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						347.14				18,124.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						175.96				9,186.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		949.76				44,914.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		147		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		0.237		1		0.237																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				21.82		52.21		1,139.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				68.16		15.71		1,070.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				8.90		52.21		464.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				2.7729																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				0.70152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				89.98				2,210.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		30.72				1,603.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						31.33				1,635.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						16.59				866.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		137.90				4,712.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		148		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		0.1156		1		0.1156																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				12.36		52.21		645.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				27.93		15.71		438.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				3.05		52.21		159.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				1.448468																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				0.302872																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				40.29				1,084.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		15.41				804.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						14.18				740.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						6.03				314.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		60.50				2,138.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		149		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		0.116		1		0.116																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				20.09		52.21		1,048.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				611.18		15.71		9,601.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				31.05		52.21		1,621.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				1.98		9.5		18.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				2.5056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				2.3896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				633.25				10,669.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		51.14				2,670.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						75.18				3,924.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						58.25				3,041.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		766.68				17,635.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		150		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		14.62		1		14.62		646.32		1.012		9,562.59		9.5		90,844.61																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		9,562.59				90,844.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		151		ФЕР28-01-018-13		Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя				

				1		ОТ														316.80				316.80		52.21		16,540.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														8,602.08				8,602.08		15.71		135,138.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														328.35				328.35		52.21		17,143.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		34.51				34.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		25.66				25.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														8,918.88				8,918.88				151,678.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		645.15				33,683.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						703.21				36,714.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						356.45				18,610.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		9,978.54				207,003.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		152
*		Давальческий материал		Брус композитный						комплект		1		1		1		168,421.05		1.04236		175,555.37		9.5		1,667,776.02																																																																																																																																																																																																																																																																																														Брус композитный				

						Цена=1600000/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=1600000/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		175,555.37				1,667,776.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		153
*		Давальческий материал		Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый						комплект		1		1		1		363,157.89		1.04236		378,541.26		9.5		3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый				

						Цена=3450000/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=3450000/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		378,541.26				3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		154		ФЕРм37-01-013-04		Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)						шт		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)				

				1		ОТ														251.92				251.92		52.21		13,152.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														120.78				120.78		15.71		1,897.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														11.98				11.98		52.21		625.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														812.09				812.09		9.5		7,714.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		26.8				26.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		0.92				0.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														1,184.79				1,184.79				22,765.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		263.90				13,778.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-079.0-1		НР Оборудование общего назначения						%		92				92						242.79				12,675.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Оборудование общего назначения

				Пр/774-079.0		СП Оборудование общего назначения						%		49				49						129.31				6,751.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Оборудование общего назначения

						Всего по позиции																		1,556.89				42,192.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		155		ФССЦ-25.1.01.04-0031		Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I						шт		-2		1		-2		266.67				-533.34		9.5		-5,066.73																																																																																																																																																																																																																																																																																														Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I				

						Всего по позиции																		-533.34				-5,066.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		156
*		Давальческий материал		Брусья полимерные композитные 4.5 м						шт		2		1		2		4,429.58		1.04236		9,234.43		9.5		87,727.09																																																																																																																																																																																																																																																																																														Брусья полимерные композитные 4.5 м				

						Цена=42081,00/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=42081,00/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		9,234.43				87,727.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		157
*		Давальческий материал		Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)						шт		1		1		1		15,832.63		1.04236		16,503.30		9.5		156,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)				

						Цена=150410,00/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=150410,00/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		16,503.30				156,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		158
*		Давальческий материал		Закладка запорная в сборе						шт		1		1		1		421.93		1.04236		439.80		9.5		4,178.10																																																																																																																																																																																																																																																																																														Закладка запорная в сборе				

						Цена=4810/1,2/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=4810/1,2/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		439.80				4,178.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		159		ФЕР32-09-001-01		Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)						100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)				

				1		ОТ														1,183.68				71.02		52.21		3,707.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														946.33				56.78		15.71		892.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														90.65				5.44		52.21		284.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														8,643.11				518.59		9.5		4,926.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137				8.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		8.01				0.4806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,773.12				646.39				9,526.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		76.46				3,991.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-026.0-1		НР Трамвайные пути						%		106				106						81.05				4,231.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Трамвайные пути

				Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Трамвайные пути						%		56		0.85		47.6						36.39				1,900.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Трамвайные пути

						Всего по позиции																		763.83				15,658.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		160		ФССЦ-25.1.04.04-0012		Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8						т		-0.029		1		-0.029		9,727.37				-282.09		9.5		-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8				

						Всего по позиции																		-282.09				-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		161		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Накладка 1Р-65 (12 шт.)						тн		0.36		1		0.36		37,646.32		1.04236		14,126.77		9.5		134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (12 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		14,126.77				134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		162		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.029		1		0.029		27,894.74		1.04236		843.21		9.5		8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		843.21				8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		163		ФЕР28-01-027-01		Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный						1000 м3		0.0133		1		0.0133																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный				

				1		ОТ														1,107.95				14.74		52.21		769.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														12,533.99				166.70		15.71		2,618.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														820.22				10.91		52.21		569.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														230,267.70				3,062.56		9.5		29,094.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		134.46				1.788318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		54.89				0.730037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														243,909.64				3,244.00				32,482.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		25.65				1,339.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						27.96				1,459.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						14.17				739.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		3,286.13				34,682.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		164		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		41.5		1		41.5		3.28				136.12		15.71		2,138.45																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		136.12				2,138.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		165		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки						1 т груза		9.9		1		9.9		8.39				83.06		15.71		1,304.87																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		83.06				1,304.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		166		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы						1 т груза		5		1		5		10.88				54.40		15.71		854.62																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы				

						Всего по позиции																		54.40				854.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		167		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		56.4		1		56.4		3.86				217.70		16.22		3,531.09																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		217.70				3,531.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7,  левая																		621,982.81				6,114,683.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7,  левая

		Раздел 11. Замена СП13 1/7,  левая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 11. Замена СП13 1/7,  левая

		168		ФЕР28-01-023-02		Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.				

				1		ОТ														298.64				298.64		52.21		15,591.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														128.02				128.02		15.71		2,011.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														19.84				19.84		52.21		1,035.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		35.01				35.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.71				1.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														426.66				426.66				17,603.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		318.48				16,627.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						347.14				18,124.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						175.96				9,186.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		949.76				44,914.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		169		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		0.236		1		0.236																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				21.73		52.21		1,134.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				67.87		15.71		1,066.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				8.87		52.21		463.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				2.7612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				0.69856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				89.60				2,200.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		30.60				1,597.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						31.21				1,629.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						16.52				862.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		137.33				4,693.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		170		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		0.1152		1		0.1152																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				12.31		52.21		642.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				27.83		15.71		437.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				3.04		52.21		158.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				1.443456																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				0.301824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				40.14				1,079.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		15.35				801.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						14.12				737.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						6.00				313.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		60.26				2,130.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		171		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		0.115		1		0.115																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				19.92		52.21		1,040.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				605.91		15.71		9,518.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				30.78		52.21		1,607.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				1.96		9.5		18.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				2.484																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				2.369																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				627.79				10,577.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		50.70				2,647.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						74.53				3,891.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						57.75				3,014.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		760.07				17,483.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		172		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		14.49		1		14.49		646.32		1.012		9,477.56		9.5		90,036.82																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		9,477.56				90,036.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		173		ФЕР28-01-018-13		Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя				

				1		ОТ														316.80				316.80		52.21		16,540.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														8,602.08				8,602.08		15.71		135,138.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														328.35				328.35		52.21		17,143.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		34.51				34.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		25.66				25.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														8,918.88				8,918.88				151,678.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		645.15				33,683.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						703.21				36,714.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						356.45				18,610.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		9,978.54				207,003.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		174
*		Давальческий материал		Брус композитный						комплект		1		1		1		168,421.05		1.04236		175,555.37		9.5		1,667,776.02																																																																																																																																																																																																																																																																																														Брус композитный				

						Цена=1600000/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=1600000/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		175,555.37				1,667,776.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		175
*		Давальческий материал		Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый						комплект		1		1		1		363,157.89		1.04236		378,541.26		9.5		3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый				

						Цена=3450000/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=3450000/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		378,541.26				3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		176		ФЕРм37-01-013-04		Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)						шт		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)				

				1		ОТ														251.92				251.92		52.21		13,152.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														120.78				120.78		15.71		1,897.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														11.98				11.98		52.21		625.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														812.09				812.09		9.5		7,714.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		26.8				26.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		0.92				0.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														1,184.79				1,184.79				22,765.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		263.90				13,778.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-079.0-1		НР Оборудование общего назначения						%		92				92						242.79				12,675.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Оборудование общего назначения

				Пр/774-079.0		СП Оборудование общего назначения						%		49				49						129.31				6,751.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Оборудование общего назначения

						Всего по позиции																		1,556.89				42,192.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		177		ФССЦ-25.1.01.04-0031		Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I						шт		-2		1		-2		266.67				-533.34		9.5		-5,066.73																																																																																																																																																																																																																																																																																														Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I				

						Всего по позиции																		-533.34				-5,066.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		178
*		Давальческий материал		Брусья полимерные композитные 4.5 м						шт		2		1		2		4,429.58		1.04236		9,234.43		9.5		87,727.09																																																																																																																																																																																																																																																																																														Брусья полимерные композитные 4.5 м				

						Цена=42081,00/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=42081,00/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		9,234.43				87,727.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		179
*		Давальческий материал		Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)						шт		1		1		1		15,832.63		1.04236		16,503.30		9.5		156,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)				

						Цена=150410,00/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=150410,00/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		16,503.30				156,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		180
*		Давальческий материал		Закладка запорная в сборе						шт		1		1		1		421.93		1.04236		439.80		9.5		4,178.10																																																																																																																																																																																																																																																																																														Закладка запорная в сборе				

						Цена=4810/1,2/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=4810/1,2/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		439.80				4,178.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		181		ФЕР32-09-001-01		Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)						100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)				

				1		ОТ														1,183.68				71.02		52.21		3,707.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														946.33				56.78		15.71		892.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														90.65				5.44		52.21		284.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														8,608.90				516.53		9.5		4,907.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137				8.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		8.01				0.4806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,738.91				644.33				9,507.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		76.46				3,991.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-026.0-1		НР Трамвайные пути						%		106				106						81.05				4,231.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Трамвайные пути

				Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Трамвайные пути						%		56		0.85		47.6						36.39				1,900.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Трамвайные пути

						Всего по позиции																		761.77				15,638.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		182		ФССЦ-25.1.04.04-0012		Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8						т		-0.029		1		-0.029		9,727.37				-282.09		9.5		-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8				

						Всего по позиции																		-282.09				-2,679.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		183		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Накладка 1Р-65 (12 шт.)						тн		0.36		1		0.36		37,646.32		1.04236		14,126.77		9.5		134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (12 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		14,126.77				134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		184		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.029		1		0.029		27,894.74		1.04236		843.21		9.5		8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		843.21				8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		185		ФЕР28-01-027-01		Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный						1000 м3		0.0133		1		0.0133																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный				

				1		ОТ														1,107.95				14.74		52.21		769.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														12,533.99				166.70		15.71		2,618.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														820.22				10.91		52.21		569.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														230,267.70				3,062.56		9.5		29,094.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		134.46				1.788318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		54.89				0.730037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														243,909.64				3,244.00				32,482.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		25.65				1,339.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						27.96				1,459.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						14.17				739.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		3,286.13				34,682.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		186		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		41.3		1		41.3		3.28				135.46		15.71		2,128.08																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		135.46				2,128.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		187		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки						1 т груза		12.1		1		12.1		8.39				101.52		15.71		1,594.88																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		101.52				1,594.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		188		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы						1 т груза		5		1		5		10.88				54.40		15.71		854.62																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы				

						Всего по позиции																		54.40				854.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		189		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		58.4		1		58.4		3.86				225.42		16.22		3,656.31																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		225.42				3,656.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7,  левая																		621,913.82				6,114,082.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7,  левая

		Раздел 12. Замена СП14 1/7,  правая																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Раздел 12. Замена СП14 1/7,  правая

		190		ФЕР28-01-023-02		Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.				

				1		ОТ														298.64				298.64		52.21		15,591.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														128.02				128.02		15.71		2,011.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														19.84				19.84		52.21		1,035.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		35.01				35.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		1.71				1.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														426.66				426.66				17,603.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		318.48				16,627.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						347.14				18,124.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						175.96				9,186.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		949.76				44,914.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		191		ФЕРр68-12-2		Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода						100 м3		0.284		1		0.284																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода				

				1		ОТ														92.08				26.15		52.21		1,365.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														287.60				81.68		15.71		1,283.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														37.57				10.67		52.21		557.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		11.7				3.3228																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.96				0.84064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														379.68				107.83				2,648.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		36.82				1,922.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		102				102						37.56				1,960.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

				Пр/774-102.0		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)						%		54				54						19.88				1,038.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																		165.27				5,647.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		192		ФЕР01-02-005-01		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2						100 м3		0.1336		1		0.1336																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2				

				1		ОТ														106.88				14.28		52.21		745.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														241.58				32.28		15.71		507.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														26.36				3.52		52.21		183.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		12.53				1.674008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		2.62				0.350032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														348.46				46.56				1,252.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		17.80				929.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		92				92						16.38				854.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом						%		46		0.85		39.1						6.96				363.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																		69.90				2,471.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		193		ФЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня						100 м3		0.134		1		0.134																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня				

				1		ОТ														173.23				23.21		52.21		1,211.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														5,268.76				706.01		15.71		11,091.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														267.67				35.87		52.21		1,872.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														17.08				2.29		9.5		21.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		21.6				2.8944																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		20.6				2.7604																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														5,459.07				731.51				12,324.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		59.08				3,084.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги						%		147				147						86.85				4,534.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Автомобильные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги						%		134		0.85		113.9						67.29				3,513.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																		885.65				20,372.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		194		ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02		Щебень гранитный 20/40 (РЖД)						м3		14.49		1		14.49		646.32		1.012		9,477.56		9.5		90,036.82																																																																																																																																																																																																																																																																																														Щебень гранитный 20/40 (РЖД)				

						Цена=6140/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=6140/9,5

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		9,477.56				90,036.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		195		ФЕР28-01-018-13		Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя						компл		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя				

				1		ОТ														316.80				316.80		52.21		16,540.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														8,602.08				8,602.08		15.71		135,138.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														328.35				328.35		52.21		17,143.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

						ЗТ						чел.-ч		34.51				34.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		25.66				25.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														8,918.88				8,918.88				151,678.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		645.15				33,683.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						703.21				36,714.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						356.45				18,610.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		9,978.54				207,003.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		196
*		Давальческий материал		Брус композитный						комплект		1		1		1		168,421.05		1.04236		175,555.37		9.5		1,667,776.02																																																																																																																																																																																																																																																																																														Брус композитный				

						Цена=1600000/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=1600000/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		175,555.37				1,667,776.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		197
*		Давальческий материал		Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый						комплект		1		1		1		363,157.89		1.04236		378,541.26		9.5		3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый				

						Цена=3450000/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=3450000/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		378,541.26				3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		198		ФЕРм37-01-013-04		Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)						шт		1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)				

				1		ОТ														251.92				251.92		52.21		13,152.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														120.78				120.78		15.71		1,897.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														11.98				11.98		52.21		625.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														812.09				812.09		9.5		7,714.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		26.8				26.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		0.92				0.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														1,184.79				1,184.79				22,765.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		263.90				13,778.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-079.0-1		НР Оборудование общего назначения						%		92				92						242.79				12,675.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Оборудование общего назначения

				Пр/774-079.0		СП Оборудование общего назначения						%		49				49						129.31				6,751.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Оборудование общего назначения

						Всего по позиции																		1,556.89				42,192.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		199		ФССЦ-25.1.01.04-0031		Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I						шт		-2		1		-2		266.67				-533.34		9.5		-5,066.73																																																																																																																																																																																																																																																																																														Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I				

						Всего по позиции																		-533.34				-5,066.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		200
*		Давальческий материал		Брусья полимерные композитные 4.5 м						шт		2		1		2		4,429.58		1.04236		9,234.43		9.5		87,727.09																																																																																																																																																																																																																																																																																														Брусья полимерные композитные 4.5 м				

						Цена=42081,00/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=42081,00/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		9,234.43				87,727.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		201
*		Давальческий материал		Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)						шт		1		1		1		15,832.63		1.04236		16,503.30		9.5		156,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)				

						Цена=150410,00/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=150410,00/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		16,503.30				156,781.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		202
*		Давальческий материал		Закладка запорная в сборе						шт		1		1		1		421.93		1.04236		439.80		9.5		4,178.10																																																																																																																																																																																																																																																																																														Закладка запорная в сборе				

						Цена=4810/1,2/9,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=4810/1,2/9,5

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		439.80				4,178.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		203		ФЕР32-09-001-01		Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)						100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)				

				1		ОТ														1,187.50				71.25		52.21		3,719.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														946.33				56.78		15.71		892.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														90.65				5.44		52.21		284.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														8,532.80				511.97		9.5		4,863.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		137				8.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		8.01				0.4806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														10,666.63				640.00				9,475.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		76.69				4,003.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-026.0-1		НР Трамвайные пути						%		106				106						81.29				4,244.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Трамвайные пути

				Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Трамвайные пути						%		56		0.85		47.6						36.50				1,905.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Трамвайные пути

						Всего по позиции																		757.79				15,625.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		204		ФССЦ-25.1.04.04-0012		Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8						т		-0.029		1		-0.029		9,727.00				-282.08		9.5		-2,679.76																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8				

						Всего по позиции																		-282.08				-2,679.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		205		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Накладка 1Р-65 (12 шт.)						тн		0.36		1		0.36		37,646.32		1.04236		14,126.77		9.5		134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																														Накладка 1Р-65 (12 шт.)				

						Цена=429168/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=429168/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		14,126.77				134,204.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		206		ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02		Болт стыковой М27х160 в сборе						тн		0.029		1		0.029		27,894.74		1.04236		843.21		9.5		8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																														Болт стыковой М27х160 в сборе				

						Цена=318000/9,5/1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Цена=318000/9,5/1,2

						ТР МАТ=1,03 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ТР МАТ=1,03 к расх.

						ЗСР МАТ=1,012 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЗСР МАТ=1,012 к расх.

						Всего по позиции																		843.21				8,010.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		207		ФЕР28-01-027-01		Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный						1000 м3		0.0133		1		0.0133																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный				

				1		ОТ														1,107.95				14.74		52.21		769.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТ

				2		ЭМ														12,533.99				166.70		15.71		2,618.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ЭМ

				3		в т.ч. ОТм														820.23				10.91		52.21		569.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																				в т.ч. ОТм

				4		М														230,267.70				3,062.56		9.5		29,094.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																				М

						ЗТ						чел.-ч		134.46				1.788318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТ

						ЗТм						чел.-ч		54.89				0.730037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЗТм

						Итого по расценке														243,909.64				3,244.00				32,482.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Итого по расценке

						ФОТ																		25.65				1,339.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22		НР Железные дороги						%		109				109						27.96				1,459.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Железные дороги

				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Железные дороги						%		65		0.85		55.25						14.17				739.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Железные дороги

						Всего по позиции																		3,286.13				34,682.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		Прочие работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Прочие работы

		208		ФССЦпг-01-01-01-043		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора						1 т груза		49.6		1		49.6		3.28				162.69		15.71		2,555.86																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня,  грунта и мусора				

						Всего по позиции																		162.69				2,555.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		209		ФССЦпг-01-01-01-026		Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки						1 т груза		9.9		1		9.9		8.39				83.06		15.71		1,304.87																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных  элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки				

						Всего по позиции																		83.06				1,304.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		210		ФССЦпг-01-01-01-008		Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы						1 т груза		5		1		5		10.88				54.40		15.71		854.62																																																																																																																																																																																																																																																																																														Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы				

						Всего по позиции																		54.40				854.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		211		ФССЦпг-03-21-01-002		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км						1 т груза		64.5		1		64.5		3.86				248.97		16.22		4,038.29																																																																																																																																																																																																																																																																																														Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км				

						Всего по позиции																		248.97				4,038.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7,  правая																		622,105.33				6,118,772.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7,  правая



						Итоги по смете:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итоги по смете:

						     Итого прямые затраты (справочно)																		4,854,074.91				47,089,086.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						     Итого прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																		10,248.65				535,081.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																		75,097.64				1,179,783.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               Эксплуатация машин

						                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)																		3,863.70				201,723.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																		4,760,856.61				45,248,080.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               Материалы

						                    в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                    в том числе:

						                         Материалы без учета дополнительной перевозки																		4,759,009.60				45,219,064.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                         Материалы без учета дополнительной перевозки

						                         Дополнительная перевозка																		1,847.01				29,016.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                         Дополнительная перевозка

						               Перевозка																		7,872.01				126,140.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               Перевозка

						     Строительные работы																		4,873,621.59				48,174,877.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						     Строительные работы

						          Строительные работы																		4,863,902.57				48,019,720.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Строительные работы

						               в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												               в том числе:

						                    оплата труда																		9,240.97				482,470.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    оплата труда

						                    эксплуатация машин и механизмов																		74,614.52				1,172,194.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    эксплуатация машин и механизмов

						                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)																		3,815.78				199,221.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

						                    материалы																		4,757,894.60				45,208,471.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    материалы

						                    накладные расходы																		14,471.84				755,576.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    накладные расходы

						                    сметная прибыль																		7,680.64				401,007.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    сметная прибыль

						          Перевозка																		7,872.01				126,140.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Перевозка

						          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ																		1,847.01				29,016.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

						     Монтажные работы																		4,094.20				148,502.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						     Монтажные работы

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          в том числе:

						               оплата труда																		1,007.68				52,610.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																		483.12				7,589.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               эксплуатация машин и механизмов

						                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)																		47.92				2,501.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

						               материалы																		1,115.00				10,592.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               материалы

						               накладные расходы																		971.16				50,703.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               накладные расходы

						               сметная прибыль																		517.24				27,005.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               сметная прибыль

						     Итого																		4,877,715.79				48,323,379.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Итого

						     Итого ФОТ (справочно)																		14,112.35				736,805.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						     Итого ФОТ (справочно)

						     Итого накладные расходы (справочно)																		15,443.00				806,279.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						     Итого накладные расходы (справочно)

						     Итого сметная прибыль (справочно)																		8,197.88				428,013.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						     Итого сметная прибыль (справочно)

						     Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 																		93,652.14				927,808.89								спецификация																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%

						     Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК																		-4,311,507.49				-40,959,321.21								ERROR:#REF!																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК

						     Итого																		659,860.44				8,291,857.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Итого

						     НДС 22%																		145,169.30				1,824,208.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										     НДС 22%

						  ВСЕГО по смете																		805,029.74				10,116,065.78								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		  ВСЕГО по смете

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												     справочно:

						          Материалы заказчика (Давальческий материал)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          Материалы заказчика

				Давальческий материал		                    Болт стыковой М27х160 в сборе, "тн" Кол-во: 0,165																		4,797.60				45,577.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Болт стыковой М27х160 в сборе, "тн" Кол-во: 0,165

				Давальческий материал		                    Брус композитный, "комплект" Кол-во: 4																		702,221.48				6,671,104.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Брус композитный, "комплект" Кол-во: 4

				Давальческий материал		                    Брусья полимерные композитные 4.5 м, "шт" Кол-во: 8																		36,937.72				350,908.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Брусья полимерные композитные 4.5 м, "шт" Кол-во: 8

				Давальческий материал		                    Закладка запорная в сборе, "шт" Кол-во: 4																		1,759.20				16,712.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Закладка запорная в сборе, "шт" Кол-во: 4

				Давальческий материал		                    Накладка 1Р-65 (106 шт.), "тн" Кол-во: 2,22																		87,115.06				827,593.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Накладка 1Р-65 (106 шт.), "тн" Кол-во: 2,22

				Давальческий материал		                    Накладки переходные Р65/Р50 литые, "компл." Кол-во: 10																		17,259.29				163,963.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Накладки переходные Р65/Р50 литые, "компл." Кол-во: 10

				Давальческий материал		                    Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый, "комплект" Кол-во: 3																		1,135,623.78				10,788,425.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый, "комплект" Кол-во: 3

				Давальческий материал		                    Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый, "комплект" Кол-во: 1																		378,541.26				3,596,141.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый, "комплект" Кол-во: 1

				Давальческий материал		                    Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.), "тн" Кол-во: 48,29																		883,080.09				8,389,260.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.), "тн" Кол-во: 48,29

				Давальческий материал		                    Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной), "шт" Кол-во: 4																		66,013.20				627,125.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной), "шт" Кол-во: 4

				Давальческий материал		                    Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65, "шт" Кол-во: 694																		998,158.81				9,482,508.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65, "шт" Кол-во: 694

						                    Итого																		4,311,507.49				40,959,321.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						                    Итого
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Crommocts
CTpouTenscraa

[ Uewa crpourenscrea o6vexra sxnowaer s cebn
1. Croumocrs CMP, 8 7.4

- UBopyOBaHME, MaTEpanLL;

- CTPOUTENBCTBO (MOHTaX];

- MPOEKT OTHEIAMTH, BHINOMHEHWE OHESALWTSI, MOATSCPIACHHE

Kauecrsa 6 CooTReTCrYILIEH NaB0paTopHH, Caava pabor;

-nHp;

- ThancnopTHble pacxom (nepesoska (nepebpoc) oBopyaosaNus,

KOMAHAMPOBOIHbIE BbINAATH M T.0.);

- ATOTOBMTE bHO-CHAAACKHE PACKORSY;

- HAKRALHBIE PACKOAL! M CMETHaR NPHGHLAL;

- TUMHTUOBaHHbIE JaTPaTo! (yBenHeHie PaCKoa0s 5 uMHee Bpens,

Ha BPEMEHHLIE 3AaHS 1 COOpYEHHS);

- BOnOMHMTeLHbIH O6bem CPEACTS Ha HenpeasAeHHbe aTpart, |

Ciersi Wa CMP n TTHP Ao/mebl GuiTs COCTaBnensl B CooTaeTCroMM ©
CHHCTPYKUHEH O NOPAAKE COCTaBNEANS, OGOPMNEHUA U COTNACOBIMMA
CueTHO# AoKymewTann Wa CMP, MIHP, P, paorsi u yeayrw no
O6CTEA0BaHHIO W FHCEPTH3E NPOMLILLNEHHOR G€30NACHOCTH SAHHA 1
COOpYXeHH a NpeANDHATAX, SXOBALNX B TPYANY iy AO «TNX>, B
T4 GAMCHO-MHACKCHBIM METOROM C HCTONb30BaHHeM CHE GEP (OFP-
2020 (c s 1-9) ¢ KCP o npukasy Ne969/np o717.11.2022), 8 dopwmare
K «TPAHOCMETAD U.GSFX 1 6 EXCel, C uHaekcaumet no crarbim
3aTaT 5 TewywMh YPOBEHb C HCIONbI0BIHAEM MABEKCOB MUHETPO, ¢
OTPANEHHEM CTONMOCTH PaBOT B ABYX YPOSHAX Lok, 3 TaKKe IHaueHit
BCEX NpAMEHEHHNX KODOGMUMCHTOR M MHAEHCOS C  KpaTHMM
0B0CHOBaWWEM, COBMECTHO © OBbEKTHLIMA CHETHbIMA PacHETaNt 1
B0 CMETHbIM PACIETOM B TeKYLIAX UeHaX.
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OKoHvanMe CTpOMTensCTBa — 180 Kanewaapibix AWEH ¢ momenta
BbINTaTHI a62HCA N0 3AKAIO4EHHOMY AOTOBOPY.
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22.flo Havana npon3BoACTBa PAGOT MopARNMK OGA3aH SBINONHATE
X0 KOHTPONS NepeaKHOT paBonei AoKyMeNTaUE, b Tom
wCe ¢ MpoBepKOW  cooTBeTCTBMA paspaGoTanmex epreeit
BepoMocTAM  OBbemos  pabor. B cayiae  swmmncunn
HecooTBeTCTBNi 5 NpoeKTHOF W paboueit AoKymenTauw, nocne |
Hauana npom3soACT8a PAGOT MOAPARYHKOM, B CryuaE eCTM Takan |
BOKyMENTaUMA Bbina anpasteHa MOAPARNMKY A0 Mavana
npowssoacrsa_patior, acio_orsercraewHocTy u_sce 3atpars 3a

1

HECOOTOETCTBA B NPOEKTHOM  PaBOvEH AOKYMEHTALMH HeceT
noApARMK.
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3a HapylweHuWe CPOKOB NPEAOoCTaBAEeHUA EXKEeAHEBHbIX OTYeToB,
NPesyCMOTPEHHBIX — HACTOALMM  TEXHMYECKMM  3ajaHuem K
eeIHEBHOMY OTYETHOMY COBELLUAHUIO (MO NEKTPOHHOM nouTe, nyTem
NpesoCTaBNeHNs OTYETHOro 6naHKa CYTOYHOrO 3aflaHuA € MOANUCHIO
PYKOBOAMTENs NpOEKTa OT NOAPAAYMKE), 3akasuvk (3acTpoMLmK)
BMpase B3bICKaTb C NOAPAAYMKa wrpad B pasmepe 1 000 pybaeit (ogHoi
ThicAYM pybrieit) 3a Kaxaoe Takoe HapyleHne.




